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[bookmark: _Toc421893939][bookmark: _Toc421893967][bookmark: _Toc401650984][bookmark: _Toc4964315]  第一部分  竞价邀请函

[bookmark: OLE_LINK8]广东万诚工程造价咨询有限公司受湛江出入境边防检查站的委托，对湛江出入境边防检查站执勤二队正规化建设改造项目（项目编号：ZJCG2022-VC057）进行公开竞价。有关事项公告如下：
[bookmark: _Toc421893968][bookmark: _Toc421893940]    一、采购项目编号：ZJCG2022-VC057
    二、采购项目名称：湛江出入境边防检查站执勤二队正规化建设改造项目
    三、采购预算价：人民币442008.96元
四、竞价人要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2、资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“国家企业信用公示系统”等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。
3、本项目不接受联合体投标。
4、本工程为集中采购目录外，采购限额标准以下项目，由招标人参照政府采购方式实施。在法律法规范围内，招标人拥有对本工程评审结论的最终解释权。
五、获取采购文件的办法和时间
2022年8月6日00时00分至8月9日23时59分，竞价人可登录万诚云采购（http://vc.zggdvc.com/ztb）注册账号进行投标登记并下载采购文件，否则视为投标登记不成功。
六、接受竞价时间、投标截止时间及开标时间
1、接受竞价时间：2022年8月11日15时00分至15时30分（北京时间）
2、竞价截止及开标时间：2022年8月11日15时30分（北京时间）
七、竞价地点
广东万诚工程造价咨询有限公司（湛江市赤坎区体育北路15号湛江商务大厦九楼910-912房），届时邀请竞价人的法定代表人或其授权的竞价人代表出席竞价会议。
8、 联系方式
1、 采购代理机构：广东万诚工程造价咨询有限公司；
地址：湛江市赤坎区体育北路15号湛江商务大厦九楼910-912房；
联系人：钟先生；联系电话：0759-2292113；传真：0759-2285878；
2、招标人名称：湛江出入境边防检查站。
地址：广东省湛江市霞山区人民大道东一路2号。
联系电话：0759-2289502
[bookmark: _GoBack]九、特别说明：本次项目有关公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、万诚云采购（http://vc.zggdvc.com/ztb）媒体上公布,并视为有效送达，采购代理机构不再另行通知，如有任何疑问请以书面、传真形式至代理机构释疑。本项目不举行答疑会，项目需求具体详情可向委托人了解。


广东万诚工程造价咨询有限公司
2022年8月5日
[bookmark: _Toc4964316]第二部分  采购项目内容
[bookmark: _Toc421893941][bookmark: _Toc421893969][bookmark: _Toc4964317]一、采购内容
	序号
	项目内容
	单位
	数量
	工期
	预算（元）

	1
	湛江出入境边防检查站执勤二队正规化建设改造项目
	1
	项
	60个日历天
	442008.96元 

	预算总价：人民币肆拾肆万贰仟零捌元玖角陆分（￥442008.96元）

	绿色施工安全防护措施费：17811.62元

	具体工程量见附件工程预算书及图纸



二、项目情况介绍
   1、工程概况
（1）工程名称：湛江出入境边防检查站执勤二队正规化建设改造项目。
（2）建设地址：湛江市霞山区宝港大道8号。
（3）建设内容和规模：湛江出入境边防检查站执勤二队正规化建设改造项目，主要包括有①房屋水电整体改造；②墙面粉刷、面饰板、地砖、墙砖翻新；③洗漱池、厕所隔板安装；④加装防盗门窗；⑤定制安装橱柜、展示柜、储物柜；⑥更换电影院地毯、吊顶；⑦；开裂老化区域修复等。具体以施工图及工程预算书为准。
本工程采购控制价（即最高限价）为 442008.96 元，其中绿色施工安全防护措施费为 17811.62元。（在报价时必须按采购限价中给出的绿色施工安全防护措施费报价，不得改变金额，否则作废标处理）。
（4）施工工期：签订合同后60个日历天完成。
（5）资金来源：自筹资金，建设资金已经落实。
（6）工程质量要求：合格。
（7）质量保修期：按《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限执行。
三、采购范围
    本工程是湛江出入境边防检查站执勤二队正规化建设改造项目。工程采购范围按照竞价文件提供的预算有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容，范围包括：工程预算书、工程设计图纸所包含的全部工程内容。
四、采购项目技术要求
1、项目总体要求
严格执行现行国家、行业及广东省等相关技术标准及规范，按设计图、施工图纸要求施工。
2、项目现场施工条件
2.1 项目位置
施工的具体位置及可交付成交供应商施工安排的用地范围参见本项目相关的施工图纸。
2.2项目措施
（1）采购人向成交供应商提供施工场地，保证进出场地的道路畅通，同时提供施工用水、用电接驳点（水电费用由成交供应商承担）。
（2）施工范围内的临时便道及临时排水设施由成交供应商负责，并根据施工需要修筑及维护。
（3）施工必须的安全防护由成交供应商负责，并根据施工需要修筑及维护。
（4）安全文明施工：按国家省市安全文明施工规范执行。为确保交通安全，施工单位应注意安全文明施工，注意避让行人，并于报价时提供《安全文明施工承诺书》；当天施工材料、工具、垃圾应及时清理。
（5）原建筑物、构筑物和绿化等的保护：成交供应商施工前应采用可行的措施对原有的建筑物、构筑物、绿化（树木需要移植的，须报采购人并办理相关手续）等进行保护，如由于成交供应商原因造成原有的建筑物、构筑物、绿化等损坏，由成交供应商负责修复和赔偿。
（6）现场堆放材料的场地有限，拆除施工产生的废料，须按要求统一地点堆放，每天进行清运出场。严禁抛掷和阻塞通道。成交供应商应充分考虑现场施工条件，报价需考虑上述不利因素（二次运输、外加工等）。
3、项目质量控制标准和使用材料的要求
3.1项目质量控制标准
（1）本项目质量验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。工程质量等级为合格。
（2）工程技术要求按有关国家和省市有关规范及现行行业标准。成交供应商在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
（3）项目完工后采购人可根据需要由第三方机构进行检测，如因成交供应商未按图施工或施工质量未达规范要求，导致检测验收结果不合格，从而造成的采购人损失和返修费用由成交供应商承担。
3.2使用材料和设备要求
（1）所有材料均应符合相关国家标准以及行业标准，须符合竞价文件和图纸的设计要求，须保证为没有缺陷的优等品，对不符合要求的材料不得进入施工现场。
（2）成交供应商须在合同规定时间内按照图纸、竞价文件、报价响应和采购人要求提供相应品牌的材料实物样板，不得以找不到材料为由，要求更换材料和施工工艺，影响整体工程。如发现货不对板和质量问题的，采购人有权拒绝使用，并由成交供应商承担损失。
（3）采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。
3.3工程变更要求
（1）施工中，除采购人引起的工程设计变更，其余不作调整。
（2）所有工程变更须经采购人、施工单位双方核认才有效。
3、工程承包
3.1承包方式
（1）成交供应商为本项目施工的承包单位。包施工（包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境卫生）、包工程验收。本项目不允许转包，不允许违规分包。  
（2）供应商须根据工程内容及采购人现场实际情况编制详细的施工组织方案、施工交通安全维护方案及施工交通安全应急预案。
 3.2承包形式
本项目采购采用固定总价合同承包。
（1）造价调整条件及范围
1.工程量清单误差（不含拆除部分，采购工程量清单误差是指采购工程量与现场的误差）累计超过+[ 3 ]%（不含本数）或-[ 3 ]%（不含本数）的，调整超过的部分。
2.由于设计变更造成工程量增加或减少导致的造价变化。
3.由于工程商洽造成工程量增加或减少导致的造价变化。
4.采购文件及施工合同约定由乙方承担的风险因素范围之内不予调整。
5.其它事项：施工期内物价上涨、一切材料和设备价差、政策性调价、上级政府及当地政府现行规定的各种税收和有关费用一律不予调整。
6.所有材料的价格，成交后不作调整。
7.乙方必须以合同总价（如为固定总价合同）完成施工设计图纸和工程预算书中所包含的全部工程项目和工程内容。工程量清单中所有拆除项目的工程量比实际工程量少或多或施工中应当拆除及修复而工程量清单中没有等情况，其拆除费用均由乙方在合同价中综合考虑，甲方不对这种情况进行签证方式增加费用，乙方不得以设计图纸不详或没有设计而拒绝施工。
（2）造价调整方式
1.工程量清单中已有的项目按照投标报价计算。但投标综合单价高于预算综合单价的工程量清单项目，结算时调整项目的综合单价按预算编制原标底价×成交费率（成交费率＝（成交总价-暂列金）/（标底总价-暂列金）×100%）计算。
2.工程量清单中没有的项目，投标报价中有类似单价的参照类似单价计算，投标报价中无类似单价的按照预算编制原则及成交费率（成交费率＝（成交总价-暂列金）/（标底总价-暂列金）×100%）计算。
3.其它事项：工程量清单未列项目主要材料价格：参考施工期间具有管辖权的地方政府行业主管部门或行业协会公布的材料中档单价计算，未列的材料，可由双方共同确认。
4、报价要求：
（1）本项目的工程量按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2018）所规定的方式确定。
（2）投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中，任何与此有关的工程价款，采购人将不予支付。
（3）安全防护、文明施工措施费项目在投标报价时必须按招标控制价中的金额报价，不得改变金额，否则作废标处理。
（4）除非合同中另有规定，投标报价（即投标总价）应包括施工设备、劳务、管理、材料、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。
（5）投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
（6）经确认的中标人投标总报价（中标价）为本项目计费范围内各项费用的总和。
（7）招标文件所提供的工程量清单列明的数量，是招标文件的组成部分，但它只是为投标人提供一个共同基础，不能完全作为最后对中标人进行工程款支付的依据，投标人不得自行修改工程量清单的项目和数量。否则业主有权拒绝该工程量清单。
（8）投标报价的费用组成和计算方式：工程量清单计价的工程造价，应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。工程量清单采用综合单价计价。行政事业性收费、税金按照湛江市现行有关规定计算。
（9）投标报价应以采购人提供的资料和说明、工程量清单、设计文件所涉及的规范、标准以及招标文件为依据编制。
（10）本项目实行固定总价合同，投标人应根据市场价格和企业自身优势并自行考虑风险情况后进行报价。措施项目费按《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定由投标人自行报价。
（11）投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中，任何与此有关的工程价款，招标人将不予支付。
五、采购项目商务要求
    1、工期要求：
（1）工期：完成本采购工程全部工作内容的采购工期为60个日历天，由采购人发出的开工令中指定的日期算起。
（2）采购人欢迎各供应商根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本采购工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的响应文件。
（3）本采购工程要求成交供应商按工期完成，否则逾期竣工的，每天扣罚违约金1000元。
（4）因采购人及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到采购人的认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续，相关手续必须在5天内办理。
注：不可抗力的约定：经有关部门鉴定的五级以上地震，正面吹袭湛江市或在湛江市周边250公里以内登陆的10级以上台风和龙卷风，及施工区域（县、区）出现降雨量大于25mm的大雨，或一天内持续降雨时间达到五小时及以上，雷击引起的火灾，疫情等导致无法施工的情况，并执行国家有关规定。
    2、 缺陷责任期：
工程质保期自工程通过竣工验收之日起计算，工程质保期按国家《建设工程质量管理条例》的规定执行：（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；（5）装修工程为2年。工程缺陷责任期为工程竣工之日起2年。
3、人员要求：
★3.1 供应商应指定项目负责人，拟委任的项目负责人须持有注册在投标人的建筑工程二级或以上建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证（B证），在公告发布之日起未在其它在建项目担任项目负责人（根据粤建市函【2011】218号文，广东省外企业所委任的项目负责人须为一级注册建造师，提供相关有效证明文件及截止前三个月任意一个月加盖社保部门或税务部门印章的投保单或社会保险参保人员证明或单位代缴个人所得税税单等复印件，如达到法定退休年龄,无法提供该社保证明的，须提供行政机关相关证明及用人单位雇佣合同复印件）。
3.2项目负责人一经确定，不得擅自更换。若供应商确需更换项目负责人，需至少提前3天向发包人提出书面申请并说明理由，经发包人同意后方可更换，且更换后的项目负责人相应的工作经验、能力水平、职称评定等不得低于原项目负责人。
4、验收要求
竣工验收标准参照国家工程建设强制性标准、现行施工验收规范及相关标准、经审查通过的设计文件以及有关的法律、法规、规章和规范性文件规定，对竣工验收情况进行汇总讨论，形成工程竣工验收结论，参与验收人员分别签字、单位盖章。
5、技术要求
供应商购买的材料、设备必须符合设计和规范要求，必须向发包人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明，发包人可随时对供应商所购买的材料、设备进行监督、检查。
6、其他
（1）承包方应提交完备的施工资料，提交报告的种类(包括施工组织设计、施工计划、施工周报及约定的其他专项报告)、时间和份数，（上述技术要求，承包方每违约一次从工程结算款中扣违约金合同价的1%）：
①收到施工图纸后、开工前3天提供施工组织设计及施工计划1份；
②每周周四前提交施工周报1份，每月5日前提交施工月报1份；
③工程竣工验收后，提交竣工图、结算书、质量保证书2份。
（2）承包方需保证不将工程违法、非法转包、分包，否则发包方有权单方终止本合同，并追究承包方违约责任，承包方应向发包方支付相当于本合同总金额30%的违约金。
7、付款方式
（1）工程完工并验收合格后 15 工作日内，采购人通过银行转账的方式向成交人支付至工程结算审计价格总额的100％。
（3）本项目的工程款必须汇入成交人的本项目合同指定帐户。
8、造价依据
本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》。主要材料预算价格：执行2022年3月份《湛江市建筑工程信息价》，欠缺的材料采用最新本地市场价计入。参考的信息价和市场价已扣除相关税费。
9、履约保证金
9.1 履约保证金
（1）本工程履约保证金为成交合同金额的3 %，在施工合同签订前缴纳完毕。可依法依规采取支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式实现履约担保责任。
（2）履约保证金在工程竣工验收合格并移交使用单位使用后转为质量保证金，并在质保期满后15个工作日内一次性无息退还。
（3）采购人有权在中标方违约时，从履约保证金中没收相应的违约金，保证金不足以支付相应费用的，欠缺部分金额仍应由中标方继续偿付。
说明：供应商必须对项目整体响应，不允许仅对同一包组中部分内容进行响应，供应商必须保证在响应文件中所提交的资料和数据是真实的。

第三部分 竞价人须知
1、 总则
一、说  明
1．适用范围
1.1本竞价文件适用于本公开竞价的采购项目。
2. 定义
2.1  “委托人”是指：湛江出入境边防检查站。
2.2 “采购代理机构”是指：广东万诚工程造价咨询有限公司。
2.3 “竞价人”是指响应本文件要求，参加竞价的法人。
2.4  合格的“竞价人”是指：符合竞价文件规定的资格要求。
2.5“成交竞价人”是指经法定程序确定并授予合同的竞价人。
3．竞价费用
3.1竞价人应承担所有与准备和参加竞价有关的费用。不论竞价的结果如何，采购代理机构和委托人均无义务和责任承担这些费用。
3.2 本次竞价向成交竞价人收取成交服务费，本项目成交服务费参照发改价格[2011]534号文件中规定的“工程类”计费标准计费，不足5000元，按5000元收取，评审费用按实另计。    
3.3 成交竞价人在领取成交通知书同时须向采购代理公司交纳成交服务费。
2、 报价文件的编制
1. 报价文件的编写原则：
1.1. 报价文件应用中文书写，竞价人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。
1.2. 竞价人在竞价采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，委托人均有权拒绝，并取消竞价人的竞价报价资格，竞价人需承担相应的后果及法律责任。
1.3. 本项目不接受电报、电话或传真形式的报价文件。
2. 报价文件组成：详见《报价文件目录表》中报价文件组成。
3. 报价文件的编写
3.1. 竞价人须对本项目为单位进行整体报价，不能对部分内容进行选择性竞价报价。任何只对其中一部分内容进行的竞价报价都被视为无效报价。
3.2. 竞价人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向委托人收取任何费用。
3.3. 竞价人应以人民币报价。开标时，报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.4. 报价文件应一式3份：其中正本1份，副本2份。纸质文件需注明“正本”和“副本”字样，并分别用信封封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。报价文件应由竞价人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。所有不完整的报价文件将被拒绝。
4. 报价文件的式样和签署
4.1. 报价文件正本应用A4规格纸计算机打印，副本可以复印与正本具有同等法律效力。报价文件要求盖章的必须加盖单位公章，报价文件要求签名的均必须用黑色墨水填写，并由竞价人法定代表人或其正式的授权代表签名。竞价人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在报价文件中。
4.2. 报价文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由竞价人法定代表人或其授权代表在修改处签字并加盖竞价人公章。
3、 报价文件的递交
5. 报价文件的密封和标记
5.1. 所有报价文件必须装在密封完好的信封，加盖报价单位公章。由于封装不严导致报价文件非人为因素过早启封，采购代理机构概不负责。
5.2. 报价文件的正本和副本应分别封装，包装封面格式详见《报价文件包装封面参考》。
4、 竞价时间、地点
6. 报价文件递交时间、截止时间、竞价时间、地点详见竞价邀请函。
7. 竞价人提交给采购代理机构的报价文件不得迟于竞价文件中规定的递交截止时间。
8. 委托人和采购代理机构将拒绝接收在规定的递交截止时间后递交的任何报价文件。
5、 [bookmark: _Toc371432363]开标与定标
9. [bookmark: _Toc371432364]开标
9.1. 采购代理机构在竞价邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有竞价人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
9.2. 开标时，由按签到顺序递交报价文件的前三名竞价人代表作为全体竞价人推选的代表就所有报价文件的密封情况进行检查，也可以由采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读竞价人名称、竞价报价、报价文件的其他主要内容以及采购代理机构认为合适的其他内容。
9.3. 采购代理机构将做开标记录，开标记录由竞价人代表和有关人员共同签字确认。
10. 竞价程序
竞价小组对竞价文件进行初审（资格性、符合性审查），未能通过下列条款之一时将被认定为无
效响应：
	序号
	初审内容

	1 
	具备竞价通知书中规定资格要求的及资格证明文件齐全；

	2 
	按照竞价通知书规定要求签署、盖章且竞价文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；

	3 
	报价未超过本项目最高限价的；

	4 
	竞价文件没有竞价通知书中规定的其它无效响应条款的；

	5 
	按有关法律、法规、规章不属于无效响应的。


10.1. 竞价小组应对竞价文件的有效性、完整性和响应程度进行评审，可以要求竞价人对竞价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞价人的澄清、说明或者更正不得超出竞价文件的范围或者改变竞价文件的实质性内容。竞价小组要求竞价人澄清、说明或者更正竞价文件应当以书面形式作出，竞价人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。竞价人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
10.2. 对未作出实质性响应的竞价人应实行现场告知，由竞价小组或竞价人代表将集体意见现场及时告知该竞价人。
10.3. 竞价小组在竞价过程中，不得改变竞价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。
10.4. 竞价小组对初审合格的竞价人的报价进行修正和调整，得出最后评标价。
10.5. 修正错误的原则如下：
10.5.1. 竞价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
10.5.2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
10.5.3. 竞价表总报价与分项报价不一致的，以总报价为准；
10.5.4. 对不同文字文本竞价文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
10.6. 竞价小组将按照上述修正错误的方法调整竞价文件中的竞价报价，调整后的价格对竞价人具有约束力。如果竞价人不接受修正后的竞价价格，则其竞价将被拒绝。
10.7. 评审报告应当由竞价小组全体人员签字认可。竞价小组成员对评审报告有异议的，竞价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的竞价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由竞价小组书面记录相关情况。竞价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
10.8. 在竞价采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
10.8.1. 符合专业条件的竞价人或者对竞价通知书作实质响应的竞价人不足三家的；
10.8.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
10.8.3. 竞价人的报价均超过了采购预算，竞价人不能支付的；
15.8.4  因重大变故，采购任务取消的。
11. 评定成交标准
11.1. 竞价小组组成：竞价小组由3名单数组成，从广东省政府采购专家库随机抽取的3名专家组成。
11.2. 本项目采取合理低价评审法，取一次平均，通过竞价小组核查，有效报价低于且最接近于所有有效报价算数平均值的投标人将被确认为中标单位。
11.3. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本工程对小型和微型企业的投标价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。
11.4. 为落实国家有关节能产品、环保标志产品政策，本项目采购所需的产品属于品目清单范围内的节能或环境标志产品的，提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件或扫描件）加盖竞价人公章。

6、 成交
12. 采购代理机构将成交结果以书面的形式通知成交竞价人，不在成交名单之列者即为未成交人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。
13. 成交人应携带采购代理机构发出的成交通知书，在成交通知书发出7日内与委托人签订合同。

   七、签约
14. 签订采购合同
14.1. 竞价成交人在收到《成交通知书》后，应按照竞价文件指定的时间、地点，派遣其竞价人授权代表与委托人签署合同。
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（不得对采购文件确定的事项和成交施工单位响应文件做实质性修改。）






                   工程合同

（工程类）






                     年    月    日





甲方：中华人民共和国湛江出入境边防检查站
法定代表人（负责人）：
甲方代表：           电话：
地址：
乙方：
法定代表人（负责人）：
项目经理（或工程现场负责人）：           电话：
地址：

经履行采购程序，乙方成交承接                  工程。现双方依据本项目采购文件、响应文件、成交通知书等有关约定，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商达成一致意见，签订本合同。

一、工程概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工程内容：
（四）工程承包范围：施工图纸、预算标底工程量清单以及采购文件要求的全部内容。
二、合同价
1.本工程合同价为：人民币       元（大写：    ，含税）。
2.本工程采用固定总价承包方式，合同价在合同约定的风险范围内不予调整。
3.合同价为完成预算工程量清单等要求的全部施工内容所需的所有设备费、备件备品费、运输费、货物装卸费、水电费、人工费、保险费、管理费、机械费及验收费等一切在项目工程施工过程中可能产生的费用在内的全包价；乙方负责包工、包料、包质量、包安全、包通过验收等。

三、工期
    1.开工时间：      年    月    日（以甲方实际发出的开工令中载明的进场时间为准）。
    2.工期：   日历天，自开工令通知的进场时间起计算。
3.竣工时间：乙方工程完工且自检合格后，向甲方递交竣工验收申请报告，甲方收到乙方递交的竣工验收申请后，___个日历天内，由甲方组织对工程进行竣工验收，如项目验收合格，则以乙方递交竣工验收报告之日作为竣工日期；如项目需按甲方要求整改后方能通过竣工验收的，则竣工日期为乙方整改后重新递交竣工验收申请报告，并经甲方实际验收合格的日期。
4.如遇下列情况，乙方须书面通知甲方，经甲方代表审核确认并出具书面意见后，可以顺延工期。另外，因乙方原因（如因自身管理不当、偷工减料等原因被责令停工等）导致无法在本合同约定的工期内竣工的，工期不予顺延。
（1）现场实际明确为甲方原因造成工期延误的。
（2）在施工区域内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到影响的。
（3）甲方提出的设计变更或工程量增加过大，即变动或增加的部分超过原工程量的   %，并影响工程进度的。
（4）其他非乙方原因造成对工期影响的。
5.在施工过程中，若甲方认为乙方不能满足施工进度要求，有权根据实际情况要求乙方采取赶工措施，由此造成的赶工费用由乙方承担。

四、组成合同的文件
下列组成本项目合同的文件是一个整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
1.履行本合同过程中，双方另行协商签订的补充协议；（如有）
2.本合同；
3.成交通知书、投标文件及澄清文件、采购文件及其修改澄清等相关文件；（如有）
4.工程管辖地现行相关的建设工程标准、规范及有关技术文件；
5.图纸、已标工程量清单或预算书；（如有）
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、工程质量及验收标准
1.工程质量必须达到合格（工程质量符合国家、广东省、工程所在地有管辖权的政府主管部门现行验收评审标准）。
    2.乙方完工且自检合格后，应及时向甲方递交竣工验收申请文件，由甲方组织有关单位对工程质量进行评定，并在确认工程质量合格后，在竣工验收文件上进行签字盖章。
3.乙方必须在工程通过竣工验收后或合同提前解除之日起7个日历天内拆除临时设施，撤离现场，向甲方移交工程。乙方逾期移交的，每逾期一日，按照每日      元的标准计算违约金支付给甲方。逾期时间超过   日的，甲方有权委托第三方对乙方遗留在工程现场的设备设备进行拆除和搬离，由此产生的费用和因此而造成乙方的损失，均由乙方承担。

六、工程质保期与工程缺陷期
工程质保期自工程通过竣工验收之日起计算，工程质保期按国家《建设工程质量管理条例》的规定执行：（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；（5）装修工程为2年。
工程缺陷责任期为工程竣工之日起2年。

七、付款方式
1.履约保证金
（1）本工程履约保证金为成交合同金额的__ %，即小写： ____元（大写：      ），双方确认乙方已经在施工合同签订前缴纳完毕。乙方可依法依规采取支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式实现履约担保责任。
（2）履约保证金在工程竣工验收合格并移交使用单位使用后转为质量保证金，并在质保期满后15个工作日内一次性无息退还。
（3）甲方有权在乙方违约时，从履约保证金中没收相应的违约金，甲方收取违约金后，乙方应在
   天内补足履约保证金至本合同约定的金额。如履约保证金不足以支付乙方违约而产生的相应费用的，欠缺部分金额仍应由乙方继续偿付。
2.质量保证金
（1）本工程质量保证金为工程结算价的___%，在工程竣工验收并确认结算价后___个日历天内，乙方向甲方缴纳。待工程缺陷责任期满（工程缺陷责任期为 12 个月）后，工程无质量问题且乙方履行了保修期服务承诺，凭乙方开具的票据无息退还。
（2）工程缺陷期内，如乙方未履行相应保修责任，甲方可自行或指派第三方保修，费用从质量保证金中扣除；如质量保证金的金额仍无法满足甲方维修产生的费用的，乙方仍应对超出质量保证金金额部分的费用承担责任；工程缺陷期满，质量保证金退还后，乙方仍应按照《建设工程质量管理条例》的规定履行保修义务，如乙方未履行相应保修责任，甲方将依法向相关建管部门投诉，并禁止乙方参与甲方的其他项目。
3.工程进度款
（1）在工程通过竣工验收后，乙方向甲方递交工程结算书，由甲方委托中介造价咨询机构进行审核；在完成且双方确认结算造价、待甲方履行相关报批手续、乙方向甲方缴纳工程质量保证金并出具合法有效的等额发票后15个日历天内，采购人通过银行转账的方式向成交人支付至工程结算总额的 100％。
（2）本项目的工程款必须汇入成交人的本项目合同指定帐户。
4.以上付款都以人民币支付。甲方付款前，乙方均需向甲方开具符合国家规范要求的等额发票。如因乙方不提供相应发票或者提供的发票不符合要求等乙方原因导致甲方未能按时支付款项的，甲方不承担任何违约责任。
5.乙方往来款账号信息
开户名：
账号：
开户银行：

八、造价调整的条件及范围
1.工程量清单误差（不含拆除部分，采购工程量清单误差是指采购工程量与现场的误差）累计超过+[ 3 ]%（不含本数）或-[ 3 ]%（不含本数）的，调整超过的部分。
2.由于设计变更造成工程量增加或减少导致的造价变化。
3.由于工程商洽造成工程量增加或减少导致的造价变化。
4.采购文件及施工合同约定由乙方承担的风险因素范围之内不予调整。
5.其它事项：施工期内物价上涨、一切材料和设备价差、政策性调价、上级政府及当地政府现行规定的各种税收和有关费用一律不予调整。
6.所有材料的价格，成交后不作调整。
7.乙方必须以合同总价（如为固定总价合同）完成施工设计图纸和工程预算书中所包含的全部工程项目和工程内容。工程量清单中所有拆除项目的工程量比实际工程量少或多或施工中应当拆除及修复而工程量清单中没有等情况，其拆除费用均由乙方在合同价中综合考虑，甲方不对这种情况进行签证方式增加费用，乙方不得以设计图纸不详、没有设计或合同未约定而拒绝施工。

九、造价调整方式
1.工程量清单中已有的项目按照乙方投标报价计算。但乙方投标综合单价高于预算综合单价的工程量清单项目，结算时调整项目的综合单价按预算编制原标底价×成交费率（成交费率＝（成交总价-暂列金）/（标底总价-暂列金）×100%）计算。
2.工程量清单中没有的项目，乙方投标报价中有类似单价的参照类似单价计算，乙方投标报价中无类似单价的按照预算编制原则及成交费率（成交费率＝（成交总价-暂列金）/（标底总价-暂列金）×100%）计算。
3.其它事项：工程量清单未列项目主要材料价格：参考施工期间具有管辖权的地方政府行业主管部门或行业协会公布的材料中档单价计算，未列的材料，可由甲、乙双方共同确认。

十、材料要求
1.主要材料须采用国产中高档优等品，在确定主要材料之前，应将厂家、产地、品牌等信息及材料的实物样本交甲方检验并获得甲方书面认可。
2.甲方有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及合同约定的造价调整方式对造价进行调整，乙方必须予以执行。
3.原则上乙方必须按照图纸要求及采用经甲方确认的材料，若确定在缺货、停产等不可预见的情况下，可提出替换。材料替换时按以下原则进行：
（1）材料性能和质量高于原定品牌；
（2）需取得甲方书面同意；
（3）原则上不调价，取得甲方书面意见或双方商务洽商协议的除外。

十一、双方责任
1.甲方责任
（1）委派甲方代表对工程施工的质量、进度和安全等进行管理。
（2）向乙方提供施工场地，保证进出场地的道路畅通，同时提供施工用水、用电接驳点（水电费用由乙方承担）。
（3）协助乙方做好与工地现场相关单位的工作关系。
（4）及时对乙方提交有关工程的联系单、工程签证、进度安排、进度款支付申请和开展结算审核等予以回复。
（5）甲方在收到乙方所提交的完整竣工结算资料后，委托中介造价咨询公司办理结算审核，双方应相互配合争取在30个日历天内完成审核、确认结算造价工作。
（6）若甲方未能按合同约定支付工程款的，按照“一年期贷款市场报价利率”（LPR）付息并承担相应违约责任。（双方经友好协商达成补充协议的除外）因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府釆购支付部门提岀办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
（7）由于合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，合同各方可变更、中止或者终止合同，有过错一方应当承担赔偿责任。（双方经友好协商达成补充协议的除外）。
2.乙方责任
（1）委派工程现场负责人负责对本工程施工期间的全面管理。
（2）根据相关规范、图纸、预算工程量清单、采购文件、施工合同等的要求进行施工，完成承包范围内的施工工作。
（3）根据现场实际需要导致工程量增减的，乙方要做好施工过程资料记录，并通知甲方现场代表对现场发生工程量进行见证。对引起工程造价变化的设计变更、工程签证等需请示上级领导批准后才能予以确定，乙方须考虑办理上述手续所需的合理时间，提前就施工中遇到的问题与甲方进行联系。若乙方未能及时与甲方联系或是未能通知甲方现场代表对现场工程量进行见证、确认等，由此造成的损失后果由乙方自行承担。
（4）按合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和材料进场。
（5）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方对施工现场有关施工噪音、环境保护、安全生产、文明施工等管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，一切责任由乙方承担。
（6）乙方必须采购全新未使用过的材料、设备，其质量必须符合相关规范、采购文件、图纸等的要求。
（7）工程竣工验收合格后，乙方应在     个日历天内编制结算书，整理结算资料，送甲方审核。
（8）认真做好质量自检、施工记录等，为甲方的检查监督提供便利条件。如工程质量不合格或达不到相关规范、采购文件和施工图纸的要求，甲方一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，由此产生的一切费用和工期延误由乙方承担。
（9）施工过程产生的垃圾由乙方自行清运出场，垃圾清运费用由乙方自行承担，如乙方不履行清运垃圾的义务的，甲方有权另行聘请第三方负责垃圾清运工作，由此产生的费用由乙方承担。
（10）工程交付甲方前，应负责已完工分部分项工程的成品保护工作（包括乙方及其他施工单位完成的内容），在此期间发生损坏的，由乙方自费修复原状。
（11）按合同约定工期完成承包施工内容，交付甲方使用；由于乙方原因出现工期延误，须支付违约金给甲方，每逾期一天，支付违约金人民币       元（¥      ），违约金由甲方在工程结算款中扣除或向乙方追偿。如工程进度出现明显滞后，甲方有权另行委托施工单位进场施工，所发生工程款在本项目合同工程款内扣除，乙方不得向甲方提起任何异议。
（12）乙方应确保工程质量达到合格的验收标准。因乙方原因导致工程质量不合格的，甲方有权要求乙方整改，乙方拒不整改或逾期整改，甲方有权解除合同，要求乙方承担合同价    %违约金，给甲方造成的实际损失由乙方承担。乙方整改，造成工期延误的，按照第十一条第2款第（11）项处理。
（13）乙方应在工程竣工验收后14个日历天内向甲方提交竣工结算书以及其他完整的竣工结算资料，并与甲方委托的造价咨询公司核对工程价款，双方应相互配合争取在30个日历天内完成结算。
（14）乙方应保证施工期间施工现场及工人的安全，如因乙方施工而造成甲方或其他第三方出现人身伤亡、财产损害的情况的，由此产生的一切责任由乙方承担。
十二、未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。乙方不得转包、违法分包、挂靠，否则甲方有权解除合同，要求乙方支付合同价   %违约金。

十三、违约责任
   1、甲方无正当理由不按期支付工程款，应承担违约责任，甲方应从约定支付日的次日起每个自然日支付违约金          元，违约金累计最高不超过工程合同价的    %。工程款如需送财政局支付，甲方按约定工作日送达财政局提出支付申请即视为按期履约，因财政局原因未按期支付，不视为甲方违约。
2、乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。否则乙方承担违约责任。工期每超1个自然日支付违约金    元；工期超期达到    个自然日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。
3、因乙方原因解除合同的，乙方仍要对其已完成的工程质量负责，由甲方扣除应付乙方工程款的     %作为质量保证金，在竣工验收合格之日起满一年后，若乙方完成的工程没有质量问题且乙方不存在违约行为，甲方在   工作日内将质保金返还给乙方（无息计算）。
4、乙方违反合同约定，使用不符合约定所需的材料或材料不合格或不属于双方约定的材料品牌的，乙方应该立即重新购买符合本合同约定的材料或返工，若乙方未改正的，甲方有权解除合同，乙方需向甲方支付合同总价  %的违约金，并且需要赔偿甲方由此造成的所有损失。
5、乙方在与甲方签订本合同后，不得将本工程分包或转包给其他任何第三人施工。一经甲方发现，乙方需向甲方支付合同总价  %的违约金并赔偿由此造成的所有损失，并且甲方有权单方面解除合同。若因第三人施工导致工程出现的质量问题、人员伤亡等，乙方要承担全部的赔偿责任。
6、因乙方原因中途解除合同的，乙方应向甲方支付中标价  %的违约金，并赔偿甲方造成的损失。
7、乙方违反合同约定，没有履行相应的责任和义务造成甲方损失的，应赔偿甲方由此造成的全部损失。
8、本合同约定的损失包括但不限于实际损失、律师费、诉讼费、保全费、交通费间接或预期损失等）。
第十四、合同终止
    有下列情形之一的，合同权利义务终止：
    （1）本合同按约定履行完毕；
    （2）本合同经双方协商一致而终止；
（3）本合同约定或法律法规规定终止的其他情形。

十五、适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

十六、争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决的，任何一方均可向本合同建设工程所在地/甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议载明的双方地址可作为送达文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

十七、知识产权及保密
（一）关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：甲方提供给乙方的图纸、技术规范等文件的著作权归属甲方。甲方提供的上述文件仅限于在本工程使用。
（二）关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：乙方为实施工程所编制文件的著作权归属甲方和乙方共有。
关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：用于本工程。
（三）乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由乙方承担 。
（四）任何一方不得未经同意擅自将本合同涉及的一切图纸、文件等信息透露给第三方。
（五）乙方应保证本工程采用的产品、设备、技术、服务等或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担，并且甲方有权单方面解除合同，乙方需向甲方支付合同总价   %的违约金并赔偿甲方由此造成的全部损失。
（六）乙方及其工作人员对本合同的内容和在本合同履行过程中获得国家、甲方的秘密负有保密义务。除非得到甲方的书面许可，乙方及其工作人员不得将本合同中的内容及在本合同履行过程中获得的甲方的或国家的秘密向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除、中止、终止或变更后仍然有效。乙方及其工作人员违反保密义务的，甲方有权要求停止侵害、消除影响或采取合理的救济措施，且乙方应向甲方支付合同总价   %的违约金，并赔偿甲方由此造成的全部损失。
十八、不可抗力
受到不可抗力影响一方应在不可抗力事件（包括但不限于经有关部门鉴定的五级以上地震，正面吹袭湛江市或在湛江市周边250公里以内登陆的十级以上台风和龙卷风，及项目所在地（县、区）出现降雨量大于25mm的大雨，或一天内持续降雨时间达到五小时及以上的，雷击引起的火灾，疫情等导致无法施工）发生后，尽快用电报、电话、邮箱等方式通知对方，并于事件发生后5天内将有关部门出具的证明文件交对方审阅。一旦不可抗力事件的影响持续   天以上，双方可通过友好协商方式，在合理时间内达成延期履行合同的协议或解除合同。受到不可抗力影响一方应及时在不可抗力发生后采取相应的补救措施，若因未采取补救措施也导致损失扩大的，由此扩大的损失部分由受到不可抗力影响一方承担。
十九、其它
1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字、盖章之日起生效。
3.任何一方违反本合同，除须承担违约责任外，还须赔偿给相对方由此造成的一切损失，包括但不限于资金占用费、利息、诉讼/仲裁费、律师费、维权交通食宿费、保全费、评估费、鉴定费及其他维权费用等。 
4.本合同一式   肆   份，甲方执  贰  份、乙方执  贰  份，具同等法律效力。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人：                   法定代表人：
（或授权签约人）：            （或授权签约人）：                   
地址：                        地址：
                                      
开户名：                       开户名：
账号：                         账号：
开户银行：                     开户银行：

签订日期：    年   月   日      签订日期：    年   月   日


注：以上合同格式仅为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订

第5部分 [bookmark: _Toc4964319]竞价文件格式


报价文件



（正本/副本）







项目编号：                              
项目名称：                              





报价人名称：                      
日期：          年      月      日


一、报 价 函
[bookmark: _Toc261426612][bookmark: _Toc261426420]致：广东万诚工程造价咨询有限公司
     本人确认收到贵方  （竞价项目名称 ）的竞价文件（竞价项目编号：         ），经研究决定参加该项目的竞投，本人愿意遵守竞价规定。 本人作为竞价人在此声明并同意：
1. 我们愿意遵守采购代理机构竞价文件的各项规定，自愿参加报价, 并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定，并严格按照竞价文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本报价自竞价截止之日起 90 天内有效。如果我们的报价被接受，则直至合同生效时止，本报价始终有效并不撤回已递交的报价文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部竞价文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本竞价文件的要求，我们同意放弃对竞价文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供采购单位与评标委员会要求的有关报价的一切数据或资料。
5. 本人对竞价文件全部内容均实质性响应，完全同意并接受竞价文件所有要求。
6. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次竞价活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我本人承担。
7. 本人在法律、财务及运作上完全独立于（委托人）和（采购代理机构）。

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
竞价人名称（签章）：         
日期：   年   月   日


备注：本报价函内容不得擅自删改, 否则视为无效报价  。








二、法定代表人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人资格证明书
致：广东万诚工程造价咨询有限公司：
（先生/小姐），现任我单位职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
签发日期：                  单位：           （盖章）
附：法定代表人（负责人）  性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1、法定代表人指依法律或法人章程规定代表法人行使职权的负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3、将此证明书提交对方作为合同附件。
4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5、有效期限：与本公司竞价文件成交注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
 (为避免废标，请竞价人务必提供本附件)

[image: wps1]



（2）法定代表人授权委托书
致：广东万诚工程造价咨询有限公司：
     本授权委托书声明：注册于 （竞价人地址） 的 （竞价人名称） 在下面签名的（法定代表人（负责人）姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为竞价人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。
被授权人（竞价人授权代表）无转委托权限。
本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

竞价人名称（加盖公章）：

地 址：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：                      签字日期：     年  月  日

被授权人（竞价人授权代表）（签字）：


说明：
1、法定代表人指依法律或法人章程规定代表法人行使职权的负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3、将此证明书提交对方作为合同附件。
4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5、有效期限：与本公司竞价文件成交注的磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6、响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

[image: wps2]
    
三、关于资格的声明函

致：（采购人/采购代理机构）
关于贵方                               （采购项目编号：               ）投标邀请，本签字人愿意参加谈判响应，提供竞价文件中规定服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、本公司（企业）承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“国家企业信用公示系统”等渠道查询未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、 本公司（企业）非联合体响应。
（相关证明文件附后）


竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
竞价人名称（签章）：         
日期：   年   月   日







四、成交服务费承诺书
                                      
致：广东万诚工程造价咨询有限公司
如果我方在贵司组织的   （项目名称）   的竞价活动中获成交竞价人资格，我公司保证按照招标文件规定缴纳”代理服务费”后，凭领取人授权函及身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用银行转账，须同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。
我方如违约，愿凭贵司开出的违约通知，按成交服务费的200％接受处罚，不足部分由甲方在我方支付的履约保证金中代为扣付，并愿承担全部由此引起的法律责任。


特此承诺！





竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
竞价人名称（签章）：         
日期：   年   月   日






[bookmark: _Toc311727777][bookmark: _Toc248756723][bookmark: _Toc136935012][bookmark: _Toc182375789][bookmark: _Toc248756577]

五、服务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格竞价人/竞价人要求
	
	

	3
	完全理解并接受对竞价人/竞价人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	投标/竞价有效期：投标/竞价有效期为自递交报价文件起至确定正式中标人止不少于  90  天。
	
	

	5
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	6
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	7
	同意委托人以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	8
	其它要求偏离说明：
	
	



注： 1.对于上述要求，如竞价人/竞价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2.本表内容不得擅自修改。







竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
竞价人名称（签章）：         
日期：   年   月   日









六、各类证明材料


1.竞价文件要求提供的其他资料。
2.供应商认为需提供的其他资料。

                    

 
[bookmark: _Hlk66720061] 七、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由 符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 __________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 __________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

	

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
竞价人名称（签章）：         
日期：   年   月   日




说明：
1. 以上分项内容必须包含本项目采购的所有内容，如缺项漏项将不予价格扣除。
2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3. 提供本项目的货物为中小企业时提交本函，所属行业应符合招标文件中明确的本项目所属行业。









 八、报价表

8.1总报价表

	序号
	项目名称
	项目内容

	1
	 
	按本竞价文件《采购项目内容》内容

	采购预算：人民币                元整。 

	总报价：（大写）人民币         元整   （￥              ）

	其中绿色施工安全防护措施费为                      元。

	服务期：合同签订之日起     个日历天内完成



注：
1、报价为按采购项目内容完成本项目所发生的各项费用之和；
2、报价不得超出预算价，超出将视为无效报价。




竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
竞价人名称（签章）：         
日期：   年   月   日








8.2 明细报价表 




说明：竞价人按采购人提供的图纸和预算提供工程量清单报价表。












竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
竞价人名称（签章）：         
日期：   年   月   日
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