湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务
招标文件
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   招标公告
1.招标条件

本项目 湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务 已由 湛江市发展和改革局 以 湛发改贸易函[2021]79 号文批准建设，项目建设业主为 湛江市商务局 ，项目代建单位（以下简称“招标人”）为 湛江市代建项目管理局 ，建设资金来自 市财政统筹 ，出资比例为 100% ，招标人为 湛江市代建项目管理局 。项目已具备招标条件，现对该项目的 全过程造价咨询服务 进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1 招标项目概况

2.1.1 招标项目名称：湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务
2.1.2 建设地点：湛江临港工业园内
2.1.3 主要建设内容包括：
2.1.3.1主卡口及海关查验区 

主卡口：设在宝石路和兴港大道交叉口北约 100 米处，设置 5 进 5 出专用通道，两侧预留 2 进 2 出备用通道，卡口总宽度约为 100 米；设卡口配套用房约 300 平方米。

内卡口：设在主卡口北约 120 米处，设置 4 进 4 出专用通道，卡口宽度约55 米。

海关查验区：位于主卡口内西侧，总用地面积约 24435 平方米。建设查验场地 10310 平方米，查验平台及监管仓库约 4176 平方米，海关备勤办公用房约 400 平方米。

货车等候区：位于主卡口外东侧，用于待入区查验货车临时停靠使用，用地面积约 3000 平方米。

2.1.3.2检验检疫处理区

检验检疫处理区位于宝石路以东、渤海粮油南侧，用地面积约 5001 平方米。建设检验检疫平台、库房及配套办公用房约 864 平方米，以及相应的检验检疫、污水处理等设施。

2.1.3.3综合服务区

位于主卡口外西侧，用地面积约 10602 平方米，建设综保区公共服务楼一栋（含满足海关监管需要的办公业务技术用房），总建筑面积约 20700 平方米。地上建筑面积约 14500 平方米，地下建筑面积约 6200 平方米。 

2.1.3.4道路、绿化及市政工程

道路工程：根据上位规划，区内新建东西向市政道路一条，未来将沟通海港大道东西两个片区，道路总长度约 950 米，道路红线宽度 26 米；新建巡逻道长度约 5950 米，道路红线宽度 6 米。

绿化工程：一期封关验收范围内新建市政绿地面积约 31970 平方米。

排洪沟改造工程：现状排洪沟呈“L”型，北起宝石一横路，向东接宝石路以东现状排水箱涵。为确保综保区一期顺利封关验收，该段排洪明沟拟改造为排水箱涵，设在巡逻道内侧的绿化带内，长约 1635 米。

市政工程：包括给排水工程、配电工程、燃气工程、消防工程等，通过建设实现园区七通一平。

围网及围网内外清杂：一期封关验收范围围网长度约 5950 米，此项费用已包含在基础设施建设项目（一期）围网工程项目中；本项目考虑围网内外清杂面积约 59500 平方米。

2.1.3.5监控、报警及信息化系统

信息化系统包括基础信息网络、监管设施系统、监管辅助管理系统、信息共享交换系统、电子政务及电子商务等综合业务服务平台及内外网门户等部分。

监控、报警系统包括视频监控摄像机、视频监控网络系统、红外线报警终端等。 

2.1.4 项目总投资：项目总投资 61818.25 万元，其中工程费用 50527.19 万元。
2.2 招标范围

2.2.1 标段划分：本项目共划分1个标段。

2.2.2 服务范围：湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务，工作内容包括但不限于：1）投资控制；2）建设项目投资估算审核与调整；3）设计概算审核与调整；4）施工图预算编制或初步审核；5）招标清单和招标控制价编制或审查；6）施工合同及其他各类合同的相关造价条款的拟定；7）进度款支付审核；8）主材单价、综合单价、合同变更费用审核；9）勘察费、设计费、监理费、基坑监测、白蚁防治、消防检测、节能检测、节能（绿建）检测、人防检测、质量检测等第三方检验检测、监测、服务费用审核；10）图纸设计变更会签、材料设备看样定板会签；11）现场签证、工程变更的工程量和造价预算的编制或审核，确认变更价款；12）参与材料设备品牌选定、询价与核价工作；13）项目新增工程预算审核；14）工程索赔审核；15）送审结算初步审核；16）湛江市财政局或项目业主及其主管部门不评审的合同结算评审等；17）协助政府相关部门的审核工作；18）计算和审核标准工期；19）派造价人员驻场服务；20）项目相关资料的整理归档和移交工作；21）建设单位委托的其他工作。合同签订前委托人已完成的工作除外。
2.2.3 服务期限：服务期限自合同签订之日起至各项工程全部竣工结算审核完成且项目决算及后评价工作完成止。
2.2.4 招标控制价： 296 万元
3.投标人资格要求

3.1 投标人须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。
3.2 投标人具有承接本工程所需的由中华人民共和国建设部核发有效的工程造价咨询甲级资质。
3.3 拟委派的项目负责人须具有有效的注册造价工程师或注册一级造价工程师注册证，注册执业单位为本公司。

3.4 其他主要人员要求：专业造价人员最低配套要求不少于7人，必须具备有效的造价执业资格。其中驻场人员除具备有效造价执业资格外，还应有至少5年以上造价相关工作经验、中级工程师以上职称。
3.5 其他要求：

3.5.1 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.5.2 投标人已按规定格式签名盖章《投标人声明》（格式见招标文件）；
3.5.3 广东省以外的投标人，须按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建法〔2015〕52号文）的规定，在进粤企业和人员诚信信息登记管理平台中办理企业和人员信息登记手续。
3.5.4 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税务违法案件当事人”中的记录名单内。
3.5.5 本次招标不接受联合体投标。

3.5.6 根据湛江市人民政府疫情防控工作要求，投标人代表在递交投标文件的同时必须提供投标文件递交截止前七天内的有效核酸检测阴性证明。若不提供，则按湛江市公共资源交易中心的场所规定处理。中高风险地区和14天内有中高风险旅居史人员不能参加开标会议。

4.招标文件的获取
4.1本项目发布招标公告的同时接受投标登记并发售投标文件，凡有意参加投标者，请于2021年 5 月 10 日至2021年 5 月 14 日，每日上午9:00时至11:30时，下午15:00时至17:00时（公休日，节假日除外，北京时间，下同），在湛江市公共资源交易中心建设工程交易场所 5 楼中介超市（湛江市赤坎区体育北路2号天润中心）投标登记，购买招标文件。 

4.2投标登记时需提交以下文件：

4.2.1 法定代表人有效证明书原件及被委托人有效授权书原件及身份证复印件（法定代表人亲自报名不需要被委托人有效授权书）；

4.2.2 投标人的营业执照（副本）复印件；

4.2.3 投标人的建设行政主管部门颁发的甲级工程造价咨询机构资质证书（副本）复印件；

4.2.4 投标人在“信用中国”网站中的查询结果打印件；

注：报名资料需每页加盖单位公章并装订成册。
4.3招标文件售价300元/套，售后不退。

5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为2021年 6 月 3 日8时30分至2021年 6 月 3 日9时30分；开标时间（投标截止时间）为2021年 6 月 3 日9时30分；地点为湛江市公共资源交易中心 2 号开标室（湛江市赤坎区体育北路2号天润中心六楼）。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在湛江市公共资源交易中心网站（网址：http://ggzy.zhanjiang.gov.cn/）、广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn/login)发布，本公告的修改、补充，在湛江市公共资源交易中心网站上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在湛江市公共资源交易中心网站发布的内容为准。
7.联系方式

招 标 人：湛江市代建项目管理局              

联 系 人：陈关燕
电    话：0759-3588225 
招标代理：广东万诚工程造价咨询有限公司
联 系 人：邓可  

电    话：0759-2292113
2021年 5 月 10 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：湛江市代建项目管理局
地址：湛江市霞山区解放东路28号海帆大厦 

联系人：陈关燕
电话：0759-3588225

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东万诚工程造价咨询有限公司
地址：湛江市赤坎区体育北路商务大厦9层            

联系人：邓可
电话：0759-2292113

	1.1.4
	招标项目名称
	湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务

	1.1.5
	项目建设地点
	详见招标公告

	1.1.6
	项目建设规模
	详见招标公告

	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	/

	1.1.8
	项目总投资
	详见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	服务期限
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	 合格 

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：详见招标公告第3.2要求。

（2）财务要求：/ （不作为资格审查内容）

（3）业绩要求：/ （不作为资格审查内容）

（4）信誉要求：/ （不作为资格审查内容）

（5）项目负责人的资格要求：详见招标公告第3.3要求。

（6）其他主要人员要求：详见招标公告第3.4要求。

（7）试验检测仪器设备要求： /  （不作为资格审查内容）

（8）其他要求：详见招标公告第3.5点。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	无

	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织

1.投标人自行对工程现场和周围环境进行现场考察，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以获取那些须投标人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

2.投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。

3.由招标人提供的资料和数据，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

4.不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

□组织，踏勘时间：          踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开     □召开，召开时间：    召开地点：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间： / （本项目不召开投标预备会）

	
	
	形式： / （本项目不召开投标预备会）

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	  /  （不召开投标预备会，此为投标预备会的答疑澄清）

	1.12.1
	实质性要求和条件
	  /  

	1.12.3
	偏差
	■不允许

□允许，偏差范围：         偏差幅度：  

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	 / 

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	截止时间：2021年 5 月 17 日17时。

	
	
	形式：电子邮件，投标疑问加盖单位公章扫描发至招标代理邮箱：zjvczhaobiao@163.com。过期不予接受。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在递交投标文件截止时间15天(即2021年5月19日)前；在湛江市公共资源交易中心网站上公开发布。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。

	
	
	形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在湛江市公共资源交易中心网站发布，视作已送达所有投标人，无需确认。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	以补充公告或项目答疑澄清的方式在湛江市公共资源交易中心网站发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。

	
	
	形式：招标文件修改一经在湛江市公共资源交易中心网站发布，视作已送达所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，投标人自行下载，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家税务机关的规定执行。

	3.2.3
	报价方式
	本项目的咨询服务费参照广东省物价局粤价函[2011]742号文《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》相关规定的标准计算下浮后的招标控制价为 296 万元。投标人以本招标控制价为基础进行报价。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

■有，最高投标限价（总价）： 296 万元（即招标控制价，下同）。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标总报价超出招标最高投标限价的作废标处理；投标总报价低于最高投标限价的90%，投标单位须提供详细合理的成本分析说明，如果没有提供详细的成本分析说明或者评标委员会认为其说明不合理，则有权以该投标人以低于成本的报价竞争的理由认定其投标无效，作废标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

□不要求

■要求

投标保证金的形式：转账至湛江市公共资源交易中心或银行保函。
投标保证金有效期：与投标有效期一致。

缴纳情况以湛江市公共资源交易中心的信息为准。

投标保证金的金额：5万元

具体要求：

1.采用现金方式：投标保证金从投标人基本账户递交，由湛江市公共资源交易中心代收。该保证金必须在 2021 年 6 月 1 日17:00 时前汇到招标人指定账户。招标人指定账户信息如下：账户名称：湛江市公共资源交易中心； 开户银行：广东南粤银行股份有限公司军民支行； 账号：340001230900000789；该保证金转账时需备注信息：湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务保证金（可缩写），否则，可能导致无法确认该笔投标保证金的用途，一切因此造成的后果由投标人自负。由于投标人原因造成投标保证金未能到账的，一切因此造成的后果由投标人自负。

2.采用银行保函方式：银行保函形式不限。且银行保函原件在递交投标文件时单独密封提交，其复印件装订在投标文件中。

3.缴纳时间：请各投标人在投标文件递交截止时间前按规定金额递交至“湛江市公共资源交易中心”账户，到账情况以开标时湛江市公共资源交易中心的信息为准。

4.开标时，对于未能按要求交纳投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝，其投标无效，责任由投标人自负。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	投标截止后投标人撤销投标文件的。

中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
3.投标人采用不正当的手段骗取中标经查实的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	■无       □有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 / 年至  / 年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	 / 年至  / 年

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	 / 年至  / 年

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许              □允许

	3.7.3（2）
	投标文件份数及其他要求
	投标文件份数：一正五副
是否要求提交电子版文件：提交PDF格式电子文档一份（与投标文件正本相同，未经压缩及加密），使用光盘或U盘。
其他要求：/

	3.7.3（3）
	投标文件是否需分册装订
	□不需要

■需要，分册装订要求：

投标文件分别按商务文件、技术文件共2部分分别进行包封；相同的文件内容（商务文件 / 技术文件）的正本与副本包装在同一个密封袋内；投标文件电子文件放在商务文件密封袋内。

技术文件的装订、密封与标志

①技术文件按“A4”纸规格装订（有关图表可用A3纸打印），不得采用活页夹。技术文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于技术文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。技术文件封面统一采用附件的封面格式。

②投标人提交的技术文件正本，必须在技术文件最后一页（封底）的内面位置粘贴用不透明包装材料密封的保密信封（不得加盖公章），保密信封内装以下资料：打印或手写（A4纸）拟投入本项目的派驻人员名单，并标注投标单位名称，由投标单位法定代表人亲笔签名并加盖单位公章。除此之外，不得在任何地方标注投标人名称、派驻人员名称或其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。

③投标人提交的技术文件副本不得标注投标人名称、拟派人员名称或可以辨认投标人及其派驻人员身份的名称、印章、商标的标记；
④技术文件正本与副本不一致的，以正本为准。技术文件封面不加盖公章。技术文件正本单独用不透明包装材料包装并密封，外包装封套上不注明任何信息且不加盖公章。副本不用单独密封，副本连同密封好的正本一起用不透明包装材料包装并密封，外包装封套应标明：项目名称、投标单位、投标时间、技术文件。

商务文件的装订、密封与标志

①商务文件按“A4”纸规格装订，不得采用活页夹。商务文件应编制目录，否则，招标人对由于商务文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。商务文件封面采用附件的封面格式，封面应采用软皮纸制作。

②商务文件正、副本一起用不透明包装材料包装并密封，封口处需加盖单位公章。外包装封套应标明：项目名称、投标单位、投标时间、商务文件。

③商务文件正本的封面及正文内每页加盖单位公章。副本可以是正本的复印件。

④商务文件正本与副本如有不一致之处以正本为准。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	项目名称、投标单位名称、投标时间、技术或商务文件。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见招标公告

	4.2.3
	投标文件是否退还
	■否             □是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：湛江市公共资源交易中心第 2 开标室

	5.2（4）
	开标程序
	开标顺序：按投标报名顺序，逐一公布

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人。

评标专家确定方式：依法从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数： 3 人。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：湛江市公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网
公示期限：3日（最后一日为工作日）

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 

■否推荐的中标候选人数：3名

经公示无异议后，评标委员会推荐的第一中标候选人即为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

■要求 合同签订后14日内，以保函形式提供合同价款5%的履约担保，或现金形式提供合同价款5%的履约担保。
□不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	■否

□是，具体要求：

	10
	需要补充的其他内容
	中标候选人公示3日（最后一日为工作日），如在公示期间有接到异议的，经核实若存在与本招标文件废标条件相符的，可废除其中标资格；如有弄虚作假行为，除废除中标资格外，自愿接受在一年内不得进入湛江市公共资源交易中心建设工程交易场所投标的处理。排名第一的中标候选人被废除中标资格的，确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。排名第一的中标候选人放弃中标的、因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

	11
	否决性条款汇总
	否决性条款是指招标文件中规定的不予受理投标或者作无效标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。

	11.1
	招标人拒绝接收投标文件的情形
	1、逾期送达或未在指定地点递交投标文件的；

2、投标文件未按招标文件要求密封；

3、投标人代表未准时出席开标会或虽出席开标会议但未签到的；

4、在投标截止时间前，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（法定代表人出席不需提供）、本人身份证原件递交投标文件；

	11.2
	评标委员会确认为无效标的情形
	1、招标文件中注明要求签字盖章投标文件却没有按要求签字盖章的；

2、投标文件附有招标人不能接受的条件；

3、投标文件有两个或两个以上的报价；

4、投标文件中关键字迹模糊，辨认不清的；

5、投标报价超出招标文件规定范围的；

6、投标文件没有实质性响应招标文件的；

7、未按照本招标文件要求，在“投标文件的组成”中有缺项的；

8、投标人没有按规定提交投标保证金的；

9、技术文件出现任何明示或暗示投标人身份的文字、图案和人为标记，如：投标人名称、人员姓名、单位地址、公司徽标等。

10、投标文件存在招标文件规定的无效标条款的。

11、开标时无法按照本招标文件“投标人须知”中第3.1.7条款的要求提供所需资料原件核对；
12、违反有关法律法规及规定的。

如果投标文件中存在缺陷或不足（细微偏差），但对投标文件的合法性、有效性不构成影响，评标委员会不得废标。


1. 总则
1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8  项目总投资：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 商务文件
（1）投标函及投标报价书；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书（若法定代表人亲自到场参加开标会则不需提供此项）；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）企业实力部分资料；

（7）对合同条款的响应承诺；
（8）其他资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 技术文件（暗标，另册装订）

  （1）造价咨询服务方案及承诺

3.1.3将投标文件3.1.1与3.1.2的内容按顺序进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以PDF格式刻录入光盘或U盘，该光盘或U盘作为投标文件的重要组成部分，与商务文件一起用密封袋密封包装，投标截止前提交。

3.1.4投标人在递交投标文件的同时必须单独提交以下资料（不需密封）：

3.1.4.1 法定代表人身份证明原件。

3.1.4.2 授权委托书原件。
3.1.5  投标人在开标时需提供以下资料原件进行核对:

（1）投标人的建设行政主管部门颁发的甲级工程造价咨询机构资质证书（副本）；

（2）拟派项目负责人注册造价师证书；

（3）综合评分表中所需的证明资料（若不能提供原件核对，则作为无效资料，不计入评分也不作为无效标条件；若有缺项不作为无效标条件，则该项得分为0分）
3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在投标函及投标报价书中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函及投标报价书中的投标报价总额。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者银行保函形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件））、投标人资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似造价咨询项目情况表”应附中标通知书、造价咨询合同、经业主或委托方确认的造价咨询成果文件等证明资料。造价咨询成果文件可以是经业主确认的咨询报告、定案表等，时间、造价均以咨询成果为准；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在承接和新承接的项目情况表”应附中标通知书、造价咨询合同复印件，项目时间、造价以合同签订的时间、造价为准；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的造价咨询合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、注册造价工程师注册证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的试验检测仪器设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上造价咨询方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本五份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装。投标文件分别按商务文件、技术文件共2部分分别进行包封；相同的文件内容（商务文件/技术文件）的正本与副本包装在同一个密封袋内；投标文件电子文件放在商务文件密封袋内。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由从广东省综合评标评审专家库中抽取的5名专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3日（最后一日为工作日）。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：         年         月         日         时         分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


　　　

招标人代表：                 记录人：            

       年       月       日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：               ）

 
                 （投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于  
年  
月  
日  
时前递交至   
（详细地址）或传真至  
（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在  
年  
月      日  
时前将原件递交至  
           （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：  
（签字或盖章）

                                             
年  
月     日

附件三：问题的澄清
问题的澄清
（编号：
）
评标委员会：
问题澄清通知（编号：
）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
1.
2.
......
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
投标人：
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
       年       月       日                              
第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序对投标人进行排序，如果综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以方案得分高的优先；如果方案得分也相等，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。评标委员会编写评标报告，并全体签字确认，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次最高者为第一中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次次高者为第二中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序第三高者为第三中标候选人。
若递交投标文件的投标人数量、或通过初步评审的合格投标人家数不足3家的，则该招标失败。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致。

	
	
	投标函及投标报价书签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“投标文件格式”的规定。

	
	
	投标文件

格式
	符合第五章“投标文件格式”的规定。

	
	
	联合体

投标人
	不允许。

	
	
	备选投标

方案
	不允许。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证。

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	财务要求
	/

	
	
	业绩要求
	/

	
	
	信誉要求
	/

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	其他主要人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	试验检测仪器设备
	/

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体

投标人
	不允许。

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形（以《投标人声明》为准）。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定进行投标报价的；对同一招标项目没有出现两个或以上的投标报价。

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定；投标文件按规定的格式填写，内容齐全或关键字迹清晰、容易辩认。

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

	
	
	质量标准
	/

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定；其缴纳情况以湛江市公共资源交易中心的信息为准。

	
	
	串通投标

情形
	不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	商务部分：企业实力和服务能力评分标准：75分
技术部分：造价咨询方案及承诺评分标准：15分
价格部分：10分
投标人总得分（满分100分）=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分。

	2.2.2
	投标报价计算方法
	1、有效投标报价范围为：有效投标报价≤招标控制价×100％，投标人投报超出报价范围的，其投标将被否决。

2、投标人投标报价低于招标控制价×90%的，必需提供有造价咨询资质的第三方咨询单位出具的成本分析报告予以证明其报价的合理性。否则，将视为投标人低于成本竟价而否决其投标。  

3、所有有效投标人投标报价中的最低价作为评标基准价。

4、投标价得分计算公式：

投标报价得分=评标基准价/投标报价×10

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.3（1）
	企业实力（75分）
	企业实力
（45分）
	1、企业类似业绩（10分）：
2015年1月1 日至今承担过投资额3亿元（不含）以上的全过程工程造价咨询业绩的每个得2分；本项最多得10分。

注：①“全过程造价咨询服务”指造价咨询服务内容至少包括但不限于以下阶段：招标阶段（施工图预算或招标控制价）、施工阶段、结算阶段；服务内容以合同列明工作内容为准。

②业绩证明材料需同时提供咨询合同、咨询成果文件（如有）及证明文件复印件加盖公章。咨询成果文件（如有）可以是服务内容中一项或多项成果文件，成果证明文件（如有）需提供经业主确认的咨询报告或定案表或业主出具的相关履约情况证明文件等；咨询成果文件（如有）上需有作为负责人的个人签名及加盖执业印章。业绩时间及工程建安费均以造价咨询合同为准；如造价咨询合同没有列明工程建安费，则工程建安费以咨询成果为准。

③同一咨询合同如包含不同标段的，只作一项计分。

④造价咨询合同的委托人必须项目的建设方或政府部门，建设方可以为建设项目的投资人或项目建设管理单位，即造价咨询合同所对应工程施工合同的发包方。

	
	
	
	2、企业类似业绩奖项（10分）
2015年1月1日至今，造价咨询成果获市级或以上造价协会的奖项评比：

1）获得过国家级工程造价咨询优秀成果奖：一等奖得6分；二等奖得3分；三等奖得1分。

2）获得过省级工程造价咨询优秀成果奖：一等奖得3分；二等奖得1分；三等奖得0.5分。
3）获得过市级工程造价咨询优秀成果奖：一等奖得1分；二等奖得0.5分。
本项最高得10分。

（提供获奖证书复印件加盖公章，日期以获奖证书颁发时间为准，同一项目成果获奖按最高级别计算一次得分，不重复计取。）

	
	
	
	3、企业信用评价（5分）

投标人获得中国建设工程造价管理协会颁发的有效期内工程造价咨询企业信用评价结果为AAA级及以上得4分，AA级得2分，A级得1分，其余不得分。

（提供有效证书复印件加盖单位公章。）

	
	
	
	4、企业体系认证（5分）

投标人具备有效期内ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，诚信管理体系认证和信息安全管理体系认证等五种管理体系认证证书，每具备一种管理体系认证得1分，最高得5分，不具备或不在有效期内的不得分。

（提供证书复印件加盖单位公章。）

	
	
	
	投标人至今（不含分支机构，须含最近评审年份2019年）被评为纳税信用A级纳税人称号的年限往前计：连续获得4年或以上得5分；连续获得3年得2分；连续获得2年得1分；其余不得分。

本项最高得5分。

注：提供证书复印件加盖单位公章。以税务部门颁发的证书或者电子证书或者以“国家税务总局”官网（http://www.chinatax.gov.cn/index.html)的查询结果网页打印件为准，时间以评审年份为准，其他证明文件不得分。

	
	
	
	6、（1）自2015年1月1日至今，参与国家级建设行政主管部门组织的技术标准或造价定额或指标标准等修编的，并经相关行政主管部门发布执行，每项得3.5分，最多得7分。

（2）自2015年1月1日至今，参与省级建设行政主管部门组织的技术标准或造价定额或指标标准等修编的，并经相关行政主管部门发布执行，每项得1分，最多得3分。

（3）自2015年1月1日至今，参与市级建设行政主管部门组织的技术标准或造价定额或指标标准等修编的，并经相关行政主管部门发布执行，每项得0.5分，最多得1.5分。
以上合计最多得10分。

【注：①时间要求以技术标准、造价定额、指标、造价相关规范书籍发布通知中的实施时间为准，如至投标截止日未实施的，则以书籍发布通知时间为准。提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章。

②以有关技术标准或造价定额或指标标准等成果的关键页面作为证明文件；证明文件须有编制单位名称或单位参编人员署名；若为单位参编人员署名的，须提供投标人2021年1-3月为参编人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料，以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料原件或复印件加盖公章。

③建设行政主管部门为国务院有关部门、县级以上人民政府的建设行政管理部门或其委托的工程造价管理机构，不包括造价行业协会。】

	
	
	项目负责人及项目团队其他成员实力（20分）
	7、拟派项目负责人（10分）

(1) 职称资格：具备工程类高级工程师（或以上）职称的得3分；否则不得分。

（2）工作经验：取得造价工程师执业资格15年（含）以上（以造价工程师执业资格证书的初始注册日期开始计算）的得2分，否则不得分。

（3）工作成果：2015年1月1日至投标文件递交截止时间参与的造价咨询服务项目获得国家级优秀工程造价成果奖的，每项得5分，最高得5分;获得省级优秀工程造价成果奖的，每项得2分，最高得2分；获得市级优秀工程造价成果奖的，每项得1分，最高得1分。本项最高得5分。

该项总得分最高为10分。

（提供职称证书、注册造价工程师的资格证书、获奖证书、聘书、2021年1-3月的社保证明等复印件加盖公章）。

	
	
	
	拟派项目团队其他成员实力（10分）：

拟派项目团队成员（项目负责人除外）必需按照《造价咨询服务人员配备要求表》进行配置（表中要求的注册造价师必须提供注册证复印件加盖单位公章），团队成员必须是投标单位人员（以2021年1-3月的社保凭证为准）。
团队力量（4分）：拟派项目团队成员（项目负责人除外）注册造价工程师不得少于3人，每增加1人且具有工程类高级工程师增加1分，本项累计最高分4分。

注：提供注册证书、职称资格证书、身份证、毕业证、2021年1-3月的社保证明(并加盖缴费证明专用章)或单位代缴个人所得税税单（社保证明含分支机构缴纳的社保证明）复印件加盖单位公章。

（2）类似业绩（6分）：拟派项目团队成员中的任何一个成员（项目负责人除外）自2015年1月1日至今每参与一项工程建安费为3亿以上（含3亿）房屋建筑类工程全过程造价服务项目得2分，最多得6分。

注：业绩证明材料需同时提供咨询合同、咨询成果文件（如有）及证明文件复印件加盖公章。咨询成果文件（如有）可以是服务内容中一项或多项成果文件，成果证明文件（如有）需提供经业主确认的咨询报告或定案表或业主出具的相关履约情况证明文件等；咨询成果文件（如有）上需有作为负责人的个人签名及加盖执业印章。业绩时间及工程建安费均以造价咨询合同为准；如造价咨询合同没有列明工程建安费，则工程建安费以咨询成果为准。

	2.2.3（1）
	
	企业诚信（10分）
	以湛江市造价管理机构最新公布的企业诚信分数为准，计算公式：企业诚信得分=投标单位诚信分数/最高诚信分数*10。

注：最高诚信分数为湛江市造价管理机构最新公布公示中所有单位的最高诚信分数，分数保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

	2.2.3（2）
	造价咨询
方案及承诺
评审标准
（15分）
	服务方案
（12分）
	1、对项目服务的认识和理解以及难点、要点分析（3分）

投标人对项目的认识和理解进行阐述，针对重点、难点进行分析，通过横向比较进行评审：

①对项目理解透彻，认识充分，难点要点剖析深刻、有针对的，得（3）分；

②对项目理解和认识较透彻，难点要点分析较深刻，较有针对性的，得（2）分；

③对项目理解和认识基本清楚，难点要点分析基本能理解，得（1）分；

	
	
	
	2、质量控制方法及保证措施（3分）：

针对本项目的特点，剖析各阶段造价控制的重点及难点。对如何确保造价咨询服务质量，提出具体方法及措施，通过横向比较进行评审：

①质量控制措施完善可靠、咨询服务措施全面到位的，得（3）分；

②质量控制措施较为完善可靠、咨询服务措施较全面的，得（2） 分；

③质量控制措施一般，基本能满足要求，得（1）分；

④质量控制措施较差，得（0）分。

	
	
	
	3、进度控制方法及保证措施（3分）：

针对本项目的进度控制要求，具体分析各阶段造价工作量及造价工作进度控制的重点、难点，逐一提出可行的进度控制方法及针对性的保证措施，通过横向比较进行评审：

①度控制措施完善可靠、全面到位的，得（3）分；

②进度控制措施较为完善可靠、全面的，得（2） 分；

③进度控制措施基本能满足要求，得（1）分；

④进度控制措施较差，得（0）分。

	
	
	
	4、合理化建议（3分）：

针对本项目特点，对造价控制提出合理化建议。通过横向比较进行评审：

①建议合理、可靠，可操作性强得（3）分；

②建议合理、可靠，可操作性一般得（2） 分；

③建议一般，具有可操作性得（1） 分；

④建议一般，不具备可操作性得（0）分。

	
	
	服务承诺
（3分）
	对满足本项目实施提供：人力、物力资源保证承诺，质量保证承诺，进度保证承诺，公正诚信服务承诺。通过横向比较进行评审：
①在基本承诺之外，提供有实质性意义的额外承诺保障项目的更好开展，对本项目有增值意义（如具备充足的专家技术支援团队，出现疑难技术或管理问题时能得到积极响应和协调相应资质专家源解决等）得（3）分；
②只提供基本承诺得（2）分；
③提供基本承诺，但承诺不全者得（1）分
不提供者不得分。

	2.2.3（3）
	价格部分
评分标准

（10分）
	报价得分（10分）
	1、有效投标报价范围为：有效投标报价≤招标控制价×100％，投标人投报超出报价范围的，其投标将被否决。

2、投标人投标报价低于招标控制价×90%的，必需提供有造价咨询资质的第三方咨询单位出具的成本分析报告予以证明其报价的合理性。否则，将视为投标人低于成本竟价而否决其投标。  

3、所有有效投标人投标报价中的最低价作为评标基准价。

4、投标价得分计算公式：

投标报价得分=评标基准价/投标报价×10

本项最高得分10分。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）价格部分：见评标办法前附表。
2.2.2 投标报价价计算
投标报价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）价格部分评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审

3.2.1技术文件评审（暗标评审）。

技术文件送达评标地点前不得启封。技术文件送达评标地点后，立即在交易中心见证人见证下由招标人或招标代理机构工作人员启封并编号，技术文件的正本、副本的编号应当一致。编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，技术文件的正本封存，技术文件的副本交给评标委员会评审。评标委员会评审完技术文件得分后启封技术文件的正本核对投标人身份。

3.2.2 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分（企业实力及服务能力）计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分（造价咨询方案及承诺）计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分 C。

3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.4 投标人得分=A+B+C。
3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章 合同条款及格式

GF—2015—0212
合同编号：_________          
建设工程造价咨询合同


                  住 房 和 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局
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第一部分　协议书
委托人（全称）：湛江市代建项目管理局              
咨询人（全称）：__________________________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务         
2.工程地点：湛江临港工业园内
3.主要建设内容包括： 

（1）主卡口及海关查验区 

主卡口：设在宝石路和兴港大道交叉口北约100米处，设置5进5出专用通道，两侧预留2进2出备用通道，卡口总宽度约为100米；设卡口配套用房约300平方米。

内卡口：设在主卡口北约120米处，设置4进4出专用通道，卡口宽度约55米。

海关查验区：位于主卡口内西侧，总用地面积约24435平方米。建设查验场地10310平方米，查验平台及监管仓库约4176平方米，海关备勤办公用房约400平方米。

货车等候区：位于主卡口外东侧，用于待入区查验货车临时停靠使用，用地面积约3000平方米。

（2）检验检疫处理区

检验检疫处理区位于宝石路以东、渤海粮油南侧，用地面积约5001平方米。建设检验检疫平台、库房及配套办公用房约864平方米，以及相应的检验检疫、污水处理等设施。

（3）综合服务区

位于主卡口外西侧，用地面积约10602平方米，建设综保区公共服务楼一栋（含满足海关监管需要的办公业务技术用房），总建筑面积约20700平方米。地上建筑面积约14500平方米，地下建筑面积约6200平方米。 

（4）道路、绿化及市政工程

道路工程：根据上位规划，区内新建东西向市政道路一条，未来将沟通海港大道东西两个片区，道路总长度约950米，道路红线宽度26米；新建巡逻道长度约5950米，道路红线宽度6米。

绿化工程：一期封关验收范围内新建市政绿地面积约 31970 平方米。

排洪沟改造工程：现状排洪沟呈“L”型，北起宝石一横路，向东接宝石路以东现状排水箱涵。为确保综保区一期顺利封关验收，该段排洪明沟拟改造为排水箱涵，设在巡逻道内侧的绿化带内，长约1635米。

市政工程：包括给排水工程、配电工程、燃气工程、消防工程等，通过建设实现园区七通一平。

围网及围网内外清杂：一期封关验收范围围网长度约 5950 米，此项费用已包含在基础设施建设项目（一期）围网工程项目中；本项目考虑围网内外清杂面积约59500平方米。

（5）监控、报警及信息化系统

信息化系统包括基础信息网络、监管设施系统、监管辅助管理系统、信息共享交换系统、电子政务及电子商务等综合业务服务平台及内外网门户等部分。

监控、报警系统包括视频监控摄像机、视频监控网络系统、红外线报警终端等。

4.项目总投资 61818.25 万元，其中工程费用 50527.19 万元。

5.资金来源： 市财政统筹 
6.建设工期或周期：   /   
7.其他：   /   
二、服务范围及工作内容

造价咨询服务内容为：湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务，工作内容包括但不限于：1）投资控制；2）建设项目投资估算审核与调整；3）设计概算审核与调整；4）施工图预算编制或初步审核；5）招标清单和招标控制价编制或审查；6）施工合同及其他各类合同的相关造价条款的拟定；7）进度款支付审核；8）主材单价、综合单价、合同变更费用审核；9）勘察费、设计费、监理费、基坑监测、白蚁防治、消防检测、节能检测、节能（绿建）检测、人防检测、质量检测等第三方检验检测、监测、服务费用审核；10）图纸设计变更会签、材料设备看样定板会签；11）现场签证、工程变更的工程量和造价预算的编制或审核，确认变更价款；12）参与材料设备品牌选定、询价与核价工作；13）项目新增工程预算审核；14）工程索赔审核；15）送审结算初步审核；16）湛江市财政局或项目业主及其主管部门不评审的合同结算评审等；17）协助政府相关部门的审核工作；18）计算和审核标准工期；19）派造价人员驻场服务；20）项目相关资料的整理归档和移交工作；21）建设单位委托的其他工作。合同签订前委托人已完成的工作除外。（详见合同第四部分的造价咨询任务大纲）
三、控制目标
1、进度目标：确保按工程进度需要提供造价咨询服务成果。

2、质量目标：在符合计价规定的基础上，必须与政府相关部门协商，控制投资总造价，杜绝出现进度款超付现象；项目按期、高质完成，同时能取得良好的社会效益和经济效益。

3、投资目标：投资控制在政府批准的工程投资估算内；并按湛江市财政部门要求工程预结算的内容应与经批准建设内容相对应，且不应超过对应细目投资额度。
四、咨询服务要求
1、质量要求：负责施工图预算的初审并协助湛江市财政局完成审核工作，要求书面提出计价原则，工程量、单价、总价要求准确；审核的预算及工程量清单，要求计算准确，做到不漏项、不重复计算、不错套定额；认真复核施工单位申报的工程量清单；派专人负责该项目的跟踪服务，参与及协助委托人的招标工作，做好施工过程的造价咨询服务；在造价咨询服务过程中，对于《湛江市工程造价信息》中未列的材料需要询价时，咨询人作为一方参与询价工作，对其询价结果负全责。询价结果应附厂商报价资料或相关报价依据。

2、成果要求：咨询成果报告必须有项目组编审成员及项目负责人的签字确认并加

盖公章、执业章。成果文件的数量根据具体情况由委托人确定，咨询人应根据委托人的

要求提供，该类费用已包括在造价咨询费中，由咨询人自行承担。成果文件和过程文件

组成和要求详《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GC4-2009)及《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012)，包括但不限于：（1）项目估算、概算、预算编审成果文件（含工程量计算和套价软件版）；（2)施工阶段造价控制，设计修改、变更、签证及工程洽商项目的造价咨询编审；（3)工程结算编审成果文件；（4）工作底稿，造价咨询资料汇总：（5）咨询人要求提供的其他成果。

咨询人编审造价成果文件必须使用清华斯维尔或广联达造价软件，咨询人要使用其它造价软件的，必须向委托人提出书面申请，经批准后方可使用。咨询人提交的造价咨询成果文件和过程文件包括纸质版、电子版和软件版。

其他要求：咨询人必须按国家、省、市有关财政、财务、基建管理、工程造价、投资审核等相关规定的要求，本着为政府节约投资的原则开展造价咨询工作，认真、准确、及时出具咨询成果文件，并对成果文件的真实性、准确性、完整性和合法性负责，因咨询人的单方过失造成的经济损失，委托人有权向咨询人追究法律责任并进行索赔，累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额。

咨询人提交的咨询业务成果须经与委托人核对并得到委托人的认可，但这种认可不免除咨询人应承担的在以后发现的该业务成果质量问题导致的责任。
五、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务：服务期限自合同签订之日起至各项工程全部竣工结算审核完成且项目决算及后评价工作完成止。

在本合同约定的工程造价咨询范围内，非因咨询人原因造成工期延误，致使造价咨询服务期出现延长，咨询人的责任期也应相应延长，本合同造价咨询费用不因责任期延长而作调整，双方另有约定的除外。
六、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：

《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GC4-2009)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012、《建设工程造价咨询规范》GB/T 50195-2015及国家、省、市颁布的法律、法规、造价标准、定额和规定，结合本项目的相关造价管理文件和委托人的相关要求。
七、签约酬金
  签约酬金：           大写（¥            ），驻场人员的相关费用已包含在签约酬金中，不另计。签约酬金为含税固定包干价，不因建设项目造价变化或建设工期延长而调整，但如在工程实施期间，因国家政策变化、政府对工程的计划调整或不可抗力等非委托人主观原因造成工程停建的，则咨询人必须终止相应工程的服务并积极配合委托人做好结算审定等善后工作，按已实际完成的建安工程费除以合同工程建安费乘以合同签约酬金计算结算造价咨询服务费，咨询人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。
八、合同文件的构成及解释顺序
合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 
1、本协议书；

2、履行本合同的相关补充协议及修正文件；

3、中标通知书或委托书（如果有）；

4、专用条件、造价咨询任务大纲及附录；

5、通用条件；

6、招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

7、投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如有）；

8、委托人对代建项目工程管理的各项规章制度；

9、其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。
九、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

十、合同订立

1.订立时间：_________年_________月_________日。
2.订立地点：广东省湛江市。

十一、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式十份，具有同等法律效力，甲乙双方各执五份，。

委 托 人：___________（盖章）       咨 询 人：___________（盖章） 
    法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）           代理人：_________（签字）         
    组织机构代码：                      组织机构代码：

纳税人识别码：                      纳税人识别码：

住    所：                          住    所：

账    号：                          账    号：

开户银行：                          开户银行：
    邮政编码：                          邮政编码：
    电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：
    电子信箱：                          电子信箱：

第二部分　通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。    

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

 1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.6“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.7“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.8“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.9“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.10“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.11“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。
    1.1.12“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.14 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。
2.委托人的义务
2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。
3.2 咨询人的工作要求
3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚

实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。
4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期存款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。
4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币
　　除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。
5.2支付申请

　　咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
5.3 支付酬金

　　支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4有异议部分的支付

　　委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更 
  　6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
　　6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。
　　6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。
6.2合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；
    （2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。
6.3 合同终止
　　除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
　 （1）咨询人完成本合同约定的全部工作；
　 （2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

   （3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商
　　双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解
　　如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
　　双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他
8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。
8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

　　 8.4联络
8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。
8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

　　
第三部分　专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言
    本合同文件除使用中文外，还可用  /  。
1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同协议书第八条赋予的规定一致。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据》（2018年）、广东省及湛江市造价管理机构发布的相关文件和规定 。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：合同签订之日起七天内。
2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为： /。

2.4委托人代表
    委托人代表为：____________，其权限范围：负责款项的申请、资料的收发、会议的组织、本项目造价咨询实施过程中具体事项的协调及沟通等。
2.5答复

    委托人同意在5个工作日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员
3.1.1项目咨询团队主要人员的资格条件及团队人员的数量要求详见《造价咨询服务人员配备要求表》。
3.1.2项目负责人为：________________，项目负责人为履行本合同的权限为：_主持项目的工程造价咨询日常工作，签署及审阅所有重要来往文件、报告，签署及审阅其他来往文件、报告，参加重要会议等。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：在本合同业务工作中，非经委托人同意不得中途更换。如由于特殊原因，需要更换相应专业人员，咨询人需提前15天内提出，咨询人另行安排的替补专业人员的资质、经验和能力等不得低于被更换的专业人员的资质、经验和能力等，同时必须经委托人审查同意后，方可进入本项目开展造价工作。
3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：咨询人员不能胜任本合同业务的造价工作等其他情形。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：收到委托人资料后，进度款审核3天内提供，设计变更和现场签证审核4天内提供。咨询人向委托人提供的资料还包括：纸质版和电子版资料；全部过程文件的扫描件。
3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准： 5 份资料。
3.2.3咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后 3 日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018年）、《广东省通用安装工程综合定额》（2018年）、《广东省市政工程综合定额》（2018年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年） 。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后    /    日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为    /  。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任
4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：   /    。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：   /   。
4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付： 不计算逾期付款利息。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：
（1）咨询人应对项目造价控制准确性负责,初审的施工图预算经湛江市财政部门审核后，若施工过程中发现尚存在漏算、少算，累计漏算、少算金额超过合同工程费的3%时，按累计漏算、少算金额×1%计算咨询人的违约金；累计漏算、少算金额超过合同工程费的5%时，按累计漏算、少算金额×2%计算咨询人的违约金，违约金总额不超过咨询人总的咨询费。
（2）经咨询人初审的结算造价超出政府相关部门审定价的5%以上的，按超出5%之外部分金额的2%计算违约金。
    （3）咨询人应杜绝出现进度款超付现象，若出现超支付工程款等情况,咨询人每次支付合同价的2%的违约金,并承担相应的赔偿责任。
（4）咨询人在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见或者作出的咨询意见是错误的，委托人有权要求咨询人承担违约责任，咨询人必

须按合同价的1%向委托人支付违约金，造成委托人损失的，咨询人应承担相应的赔偿责。
（5）咨询人违反有关法律、法规和政策或工作失误，造成委托人损失的，应赔偿损失。咨询人向委托人支付违约金人民币10000元／次；

（6）咨询人通过提供虚假信息，误导或欺骗等方式，谋取非法利益的，经委托人查实的，咨询人向委托人支付违约金人民币10000元／次；

（7）咨询人采用非法手段进行不正当竞争的，咨询人向委托人支付违约金人民币10000元／次；

（8）无正当理由拒绝履行合同或未经委托人书面同意擅自将受托项目转委托给第三方的，咨询人向委托人支付违约金人民币100000元／次；

（9）违反回避制度的，咨询人向委托人支付违约金人民币2500元／次；

（10）拒绝接受委托人跟踪核查的，咨询人向委托人支付违约金人民币2500元／次；

（11）不按要求保管评审资料的，咨询人向委托人支付违约金人民币5000元／次；

（12）未按合同规定及时交付报告的，每延期一天，支付委托人违约金人民币5000元；

（13）咨询人不按规定程序评审或出具虚假、依据不足的评审报告，导致委托人工作滞后的，每滞后一天，向委托人支付违约金人民币5000元。

（14）咨询人在其为委托人提供服务的过程中接触到的委托人的任何文件和资料，未经委托人书面同意，不得作合同约定范围以外任何目的的使用，也不得以任何方式向第三方提供。否则，每发生一次，咨询人向委托人支付违约金人民币10000元。
（15）咨询人违反本合同其它约定的，每发生一次，向委托人支付违约金人民币2500元／次；
4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：需支付赔偿金=直接经济损失(扣除税金)。累计赔偿总额不应超过咨询服务费总额（扣除税金）。
5. 支付

5.1支付货币

币种为：人民币，汇率为：     /     ，其他约定：    /     。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前_5个工作日内，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金
正常工作酬金的支付：

合同签订后5个工作日内支付合同价的20%的预付款，财政部门审定施工图预算后支付工作酬金的20%；当施工进度达到50%时支付工作酬金的20%；建安工程竣工结算送财政部门审核时支付工作酬金的20%；财政部门审定建安工程竣工结算后支付工作酬金的10%；各类工程全部结算审核完成且项目决算（如需）及后评价工作完成后20个工作日内一次性结清其余的工作酬金。
注：所有付款工作日均为未包括财政支付运作时间在内。

5.4履约担保
咨询人是否提供履约担保： 是 。

咨询人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标通知书发出后10日内，按合同价款的5%缴交履约保证金或履约担保，履约保函有效期满而合同约定的咨询工作尚未完成，咨询人必须续交履约保函，否则委托人有权停止支付工作酬金。咨询人在合同履行过程中如有违约行为，委托人按合同有关条款追究其违约责任。咨询人的违约行为根据合同约定产生违约金的，委托人将在履约保证金中扣除违约金；当履约保证金不足扣除违约金时，委托人将在进度款中扣除违约金。如履约担保为银行保函的，则委托人可在进度款中扣除违约金。如咨询人在合同履行过程中没有违约责任，各项工程全部竣工结算审核完成且项目决算及后评价工作完成后一个月内委托人应咨询人的要求全额退还履约保证金或银行保函，履约保证金不予计息。
6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更
    6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：不调整不增加。
    6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：不调整不增加，但如在工程实施期间，因国家政策变化、政府对工程的计划调整或不可抗力等非委托人主观原因造成工程停建的，则咨询人必须终止相应工程的服务并积极配合委托人做好结算审定等善后工作，按已实际完成的建安工程费除以合同工程建安费乘以合同签约酬金计算结算造价咨询服务费，咨询人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。
6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：本合同《工程造价咨询服务考核管理暂行办法》约定的情形。 

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：由委托人、咨询人各自承担自己的损失。

7. 争议解决

7.2调解
    如果双方不能在发生争议后15日内解决本合同争议，可以将其提交湛江市建设工程造价事务中心进行调解。
7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  2  种方式：
   （1）提请   /    仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向项目所在地人民法院提起诉讼。法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其他无争议的事项和条款仍应继续履行。

8. 其他
8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由咨询人支付。

差旅费及相关费用的支付：    /    。          
8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：    无    。 
8.3保密

 委托人申明的保密事项和期限：所有图纸、资料/永久 。
    咨询人申明的保密事项和期限：所有资料、成果文件/5年。             
    第三人申明的保密事项和期限：   /   。

8.4联络
8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在2个工作日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：        ，送达地点：       ，电子邮箱：      。

咨询人指定的送达接收人：_________，送达地点：________，电子邮箱：__________。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：   /   。
9.补充条款
（1）本工程的项目负责人未经委托人同意不得更换。咨询人擅自更换投标书中确认的项目负责人，将承担每人次5万元的违约金（仅刑拘、身亡可免责，或委托人要求更换的可免责）；委托人有权暂停支付咨询款，甚至终止咨询合同，并保留索赔的权利。

（2）咨询人投报的造价人员未经委托人同意不得变更。咨询人擅自更换所承诺的专业技术管理人员，将承担每人次1万元的违约金（仅刑拘、身亡可免责，或委托人要求更换的可免责）；委托人有权暂停支付咨询款，并保留索赔的权利。

（3）咨询人新委派的项目负责人及专业技术管理人员在职称、职业资格、工作经验等方面均不得低于原来所承诺的人员。咨询人更换人员所须承担的违约金在当期进度款中扣除。

（4）咨询人必须委派至少两名造价咨询人员到本项目施工现场驻场，并向委托人现场代表签到，参加每周举行的监理例会及其他涉及造价方面的会议。每月到场签到时间不能少于22天，每少签到一天将承担500元/人的违约金。
（5）项目负责人每月到场签到时间不能少于2次，每少签到一次将承担5000元/人的违约金。项目负责人在其请假离开的时间段内应委托专人全权代表其行使职权。所有人员缺勤的罚款均在当期进度款中扣除，如工程停工则不记录考勤。

（6）对于难以胜任工作的造价咨询服务人员，委托人有权要求咨询人进行更换，直至委托人满意为止，且更换人员应在接到书面通知后的3个工作日内到位。

（7）如项目实施过程中，委托人发现造价咨询项目负责人不具备管理素质，并因此原因无力推进项目实施者，委托人有权就此中止造价咨询合同，并上报湛江市建设行政主管部门处罚，咨询人承担相应的责任。

（8）满足本项目造价人员工作需要的办公、交通、通讯、生活等设施费用全部由

咨询人自行解决，相关费用已包含在合同价中。

（9）咨询人必须接受委托人的考核评价。

第四部分  造价咨询任务大纲

一、项目概况
工程名称：湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务。
工程地点：湛江临港工业园内
主要建设内容包括： 

1、主卡口及海关查验区 

主卡口：设在宝石路和兴港大道交叉口北约100米处，设置5进5出专用通道，两侧预留2进2出备用通道，卡口总宽度约为100米；设卡口配套用房约300平方米。

内卡口：设在主卡口北约120米处，设置4进4出专用通道，卡口宽度约55米。

海关查验区：位于主卡口内西侧，总用地面积约24435平方米。建设查验场地10310平方米，查验平台及监管仓库约4176平方米，海关备勤办公用房约400平方米。

货车等候区：位于主卡口外东侧，用于待入区查验货车临时停靠使用，用地面积约3000平方米。

2、检验检疫处理区

检验检疫处理区位于宝石路以东、渤海粮油南侧，用地面积约5001平方米。建设检验检疫平台、库房及配套办公用房约864平方米，以及相应的检验检疫、污水处理等设施。

3、综合服务区

位于主卡口外西侧，用地面积约10602平方米，建设综保区公共服务楼一栋（含满足海关监管需要的办公业务技术用房），总建筑面积约20700平方米。地上建筑面积约14500平方米，地下建筑面积约6200平方米。 

4、道路、绿化及市政工程

道路工程：根据上位规划，区内新建东西向市政道路一条，未来将沟通海港大道东西两个片区，道路总长度约950米，道路红线宽度26米；新建巡逻道长度约5950米，道路红线宽度6米。

绿化工程：一期封关验收范围内新建市政绿地面积约 31970 平方米。

排洪沟改造工程：现状排洪沟呈“L”型，北起宝石一横路，向东接宝石路以东现状排水箱涵。为确保综保区一期顺利封关验收，该段排洪明沟拟改造为排水箱涵，设在巡逻道内侧的绿化带内，长约1635米。

市政工程：包括给排水工程、配电工程、燃气工程、消防工程等，通过建设实现园区七通一平。

围网及围网内外清杂：一期封关验收范围围网长度约 5950 米，此项费用已包含在基础设施建设项目（一期）围网工程项目中；本项目考虑围网内外清杂面积约59500平方米。

5、监控、报警及信息化系统

信息化系统包括基础信息网络、监管设施系统、监管辅助管理系统、信息共享交换系统、电子政务及电子商务等综合业务服务平台及内外网门户等部分。

监控、报警系统包括视频监控摄像机、视频监控网络系统、红外线报警终端等。

资金来源：市财政统筹。

服务期限：服务期限自合同签订之日起至各项工程全部竣工结算审核完成且项目决算及后评价工作完成止。
二、服务内容

造价咨询服务内容为：湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务，工作内容包括但不限于以下内容：

1）投资控制；2）建设项目投资估算审核与调整；3）设计概算审核与调整；4）施工图预算编制或初步审核；5）招标清单和招标控制价编制或审查；6）施工合同及其他各类合同的相关造价条款的拟定；7）进度款支付审核；8）主材单价、综合单价、合同变更费用审核；9）勘察费、设计费、监理费、基坑监测、白蚁防治、消防检测、节能检测、节能（绿建）检测、人防检测、质量检测等第三方检验检测、监测、服务费用审核；10）图纸设计变更会签、材料设备看样定板会签；11）现场签证、工程变更的工程量和造价预算的编制或审核，确认变更价款；12）参与材料设备品牌选定、询价与核价工作；13）项目新增工程预算审核；14）工程索赔审核；15）送审结算初步审核；16）湛江市财政局或项目业主及其主管部门不评审的合同结算评审等；17）协助政府相关部门的审核工作；18）计算和审核标准工期；19）派造价人员驻场服务；20）项目相关资料的整理归档和移交工作；21）建设单位委托的其他工作。合同签订前委托人已完成的工作除外。
	序号
	控制阶段
	各阶段的造价控制工作内容

	1
	可研阶段
	1.1审核工程可行性研究报告的投资估算,出具审核报告。

	2
	设计阶段
	2.1推行限额设计并进行监督和跟踪落实。
2.2负责初步审核并协助完成初步设计概算评审，提出专业意见及合理化建议。若概算超出估算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出成本建议。

2.3负责根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。

2.4审核各分项工程之施工图是否将设计造价控制在批复概算内。若发现设计造价超出批复概算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出造价减省建议。
2.5负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。

2.6根据施工图纸编制施工图预算（如需）或初步审核、并提出专业意见及合理化建议，协助委托人送审施工图预算。

2.7负责参加设计方案论证会议、参与设计方案优化比选。

2.8根据确定的设计方案编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。

2.9负责按委托人要求编制各类造价管理文件。

2.10负责工程其他费用的预算审核，并按时提交审核报告。

	3
	招标阶段
	3.1编制或审查工程量清单及招标控制价，编制各类造价管理文件。

3.2按照工程进度计划配合委托人落实招标或询价计划的实施。

3.3按策划最佳的招标或询价方案,包括工程承包内容、招标询价形式、合同方式、报价、评标方法等,并提出可能存在的风险因素及解决办法,供委托人参考。

3.4参与各类合同稿的拟定工作。提出有关造价咨询建议(如计费标准、定价方式、合同价款、结算管理)及其他建议。

3.5计算和审核标准工期。
3.6按委托人的要求参加招标工作,对投标单位提交的经济标文件或报价书的综合单价等进行校核、报价合理性分析和汇总,形成造价咨询报告提交给委托人作为参考意见。

	4
	施工准备阶段
	4.1房屋拆迁、征地和青苗补偿数量统计、复核和现场核实。

4.2开工前“三通一平”工程量统计、复核和现场核实（如需）。

	5
	施工阶段
	5.1做好施工过程所产生的工程量和费用的审核工作,根据施工图及招、投标文件、施工合同审核工程进度款、计算工程实物量、参与材料设备的品牌选定与询价、编制或审核工程变更签证预算与工程承包单位、材料设备供应单位洽谈索赔事项、建立管理台帐等进行动态造价控制。

5.2制定项目总体投资进度计划,根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较,分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。

5.3协助委托人制定工程成本控制方法,包括合同管理办法、工程变更程序、工程款支付程序等管理办法。

5.4协助委托人处理合同变更,包括合同变更谈判、变更的处理程序,检查变更措施的落实情况。

5.5协助委托人处理合同的索赔,维护委托人的合法权益,防止索赔事件的发生。对收到的承包方的索赔报告进行审查分析,收集索赔理由和证据,复核索赔值,起草并提出反索赔报告。调解合同争端,在仲裁过程中提供合法的依据。

5.6负责审核施工单位的施工图预算、施工现场的工程量计量、现场签证涉及造价,就工程变更所发生的工程量及时进行签认。就提出的工程变更(包括:图纸会审、图纸修改、工程洽商等)对造价造成的影响提交较准确的计算分析。协助委托人就工程变更涉及的价款与施工方协商，确认变更价款。

5.7配合委托人按照湛府办【2009】28号文要求完成重大变更的政府报批工作。

5.8负责审核施工工程进度款,对施工单位提出每期进度款进行准确的审核。做到每期的月进度款审核即为每期实际工程量的阶段性施工结算审核，为竣工结算审核提供准确的结算依据。

5.9负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息并提供给委托人,对施工方案、材料选用提供尽可能节省成本的建议,如发生设计变更、材料或设备价格的浮动等,及时向委托人提供书面意思。

5.10每月提交一份工程成本控制报告。根据截止至当月所签订的施工合同、完成的工程量、确认的变更、确认的材料设备的价格及材料设备价格的走势等资料对项目的最终造价进行预测。

5.11负责建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账，负责每个月月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案），统计分析工程投资情况，定期向委托人汇报，为投资控制提供依据，确保工程总投资控制在合理范围内。

5.12对承包人可能提交的任何索赔事项进行评估，根据委托人需要编制评估报告向委托人提出建议，并协助委托人与承包人达成协议。
5.13工程建设其他费用合同的审核以及报价方案的审核（含钢筋及预埋件计算，如有）。
5.14参加工程图纸会审、工程款审核专题会、变更论证等专题会，提出造价专业意见，必须有项目负责人和具体经办的各相关专业造价工程师等人员参加会议。

5.15按委托人的要求和工程造价控制工作需要,参加相关的工程例会。

5.16驻场造价人员应熟悉项目情况；对各阶段设计的核查意见和优化建议；工程施工过程中工程量、工程进度款和工程变更的计量和造价审核:参加各相关专题会议；协助委托人办理相关工作审批流程等各项工作。

	6
	工程结算阶段
	6.1负责收集结算资料，按委托人要求编制结算管理文件，开展工程结算送财政部门审核前的初步审核工作，并出具结算初审的书面意见。配合委托人的结算送评审、核对项、量及价格等工作。

6.2负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。

6.3负责收集建设工程其他费用相关资料，汇总并审核，出具审核报告，配合委托人的结算送评审、核对项、量及价格等工作。

6.4负责建立结算台账，编制结算计划。

6.5配合委托人编制竣工决算报告并完成项目决算审核工作。

6.6结算后进行资料汇总、提交结算后评估分析，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，编制单体、各项各专业等工程建筑技术经济指标，对产生偏差的原因及投资控制的效果进行分析，提交合同管理及执行情况的专题报告。

	7
	其他
	7.1 项目负责人会同具体经办的相关专业造价工程师等人员负责组织或参加相关造价控制评审、变更专题等会议，包括邀请相应的经济专家。

7.2视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。

7.3向委托人提出专业性建议并提供相关的服务，协助委托人解决与第三方的合同。

7.4在招标限价、合同价、结算等关键节点审核时，应及时合理安排能满足以上各关键节点的造价团队，专业配置齐全，确保按委托人要求时间完成相关审核工作（含钢筋及预埋件计算，如有），出具审核报告。

7.5项目推进过程中，协助委托人完成相关的专业评审工作，评审的相关费用已包含在合同价款内。

7.6拆迁、管线、绿化迁移及其他相关的造价审核工作。

7.7协助委托人完成项目实施过程中的概算调整工作（如需）。
7.8配合委托人对施工、监理、设计等各参建单位进行履约评价，并出具书面评价意见。

7.9咨询人应充分考虑本项目为政府代建项目，使用资金为财政投资，项目全过程造价咨询工作中造价成果需履行财政投资审批程序。
7.10委托人安排的其他造价管理工作。

7.11委托人要求的本工程其他造价咨询及投资控制事项，随时接受委托人对本工程的造价咨询。


三、工程造价咨询工作工期要求：

咨询人向委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间，包括但不限于以下内容：
	咨询阶段
	序号
	咨询服务内容
	要求工期（日历天）

	可研阶段
	1
	编制符合要求的可行性研究报告投资估算审核报告。
	按到相关资料5天内提交可行性研究报告投资估算审核报告。

	设计阶段
	2
	推行限额设计并进行监督和跟踪落实及对设计方案优化比选。
	接到相关资料3天内提交报告。

	招标阶段
	3
	协助委托人编制招标公告、招标文件和合同文件。
	接到施工图纸、招标公告和招标文件初稿后2天内提交相应文件的修改意见。

	
	4
	协助委托人签订合同。
	收到施工咨询人的合同文件后3天内提交修改意见。

	
	5
	编制投资控制形象进度表。
	按照委托人指令在3天内提交。

	施工准备阶段
	6
	房屋拆迁、征地和青苗补偿数量统计、复核和现场核实；开工前“三通一平”工程量统计、复核和现场核实（如需）。
	接到相关资料3天内提交报告。

	施工阶段
	7
	施工过程中，参与工程量及工程进度及工程进度款支付的复核工作。
	施工全过程，接到相关资料2天内提交审核意见。

	
	8
	参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作；负责与施工单位进行对数。
	施工全过程，接到相关资料2天内提交审核意见。

	
	9
	其他工程造价技术咨询等。
	施工全过程，按照委托人指令在2天内提交相应报告。

	
	10
	驻场造价人员应熟悉项目情况；对各阶段设计的核查意见和优化建议；工程施工过程中工程量、工程进度款和工程变更的计量和造价审核；参加各相关专题会议；协助委托人办理相关工作审批流程等各项工作。
	咨询人收到中标通知书后3天内人员到位。

	结算阶段
	11
	初步审核工程竣工结算,协助完成结算审核、审计工作。
	自接到相关资料14天内提交工程结算初步审核书面意见。

	
	12
	结算完成后,协助委托人进行经济技术指标分析。
	自接到相关资料后5天内提交。


注：如委托人对工作时间另有要求，按照委托人的要求执行。
四、造价咨询服务质量标准

按国家、省、市颁布的法律、法规及造价标准、定额、规范的规定，结合本项目的相关造价管理文件及委托人的相关要求。各标准、文件要求不一致的，以要求较高者为准。咨询人对造价成果的真实性、完整性、合法性等负全部责任。

五、造价咨询服务目标

进度目标：确保按工程进度需要提供造价咨询服务成果；

质量目标：施工过程控制准确，杜绝出现进度款超额支付现象；项目按期、高质完成，同时能取得良好的社会效益、环境效益和经济效益。审核工程造价与政府相关部门审定的造价误差在±3%以内。

投资目标：投资控制在政府批准的工程投资估算内；并按湛江市财政部门要求工程预结算的内容应与经批准建设内容相对应，且不应超过对应细目投资额度。

六、对造价咨询单位（中标后）要求

1、造价咨询单位应严格按照国家和省、市有关财政、财务、基建管理、工程造价的法规、政策文件的有关规定、以及委托人有关投资管控与造价管理的相关规定和对审核成果文件的要求，本着合理、合规节约投资的原则，客观、公正地开展财政投资项目审核工作，按时保质保量提供审核服务，对审核成果的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责，并负有保密责任。
2、中标后，造价咨询单位必须按投标时提交的拟派本项目的项目负责人、专业负责人、专业技术员及相关工作人员在湛江定点办公，驻场人员必须驻场工作。造价咨询单位必须在湛江设有固定的办公场所、资料档案保管场所；配备专业造价管理软件和交通工具等；同时必须在驻场办公区域配置相关的现代化办公设备。

3、造价咨询单位应派出符合技术资格要求的人员，并按委托人的有关规章制度开展审核工作。项目咨询人员应完整、准确、真实反映并记录审核过程中的工作情况，做好审核资料、工作底稿及相关图纸整理、归集和归档管理，并按规定格式和质量要求提供审核结论和审核成果文件。
4、中标造价咨询单位须承诺服从主管部门颁布的工程造价相关管理办法。合同执行过程中，主管部门颁布新的管理办法、细则或操作手册的，按最新制度执行。
七、对造价咨询单位（中标后）投入本项目的专业人员要求

1、造价咨询专业人员技术要求

1.1 熟悉工程各专业的审核工作，并具备与投标人业务范围相对应的专业工程技术人员；
1.2 具有足够的人力、物力等资源确保按时保质保量完成委托人委托的审核业务；
1.3 应有健全的组织机构，有完善的内控制度、质量保证体系以及资料档案管理制度，有良好的服务态度和较好的社会信誉，有保证项目审核质量和进度的措施。
2、造价咨询服务人员专业资格及配备要求

2.1 投标人提交的造价咨询专业服务人员资格及数量应满足或优于下表：
《造价咨询服务人员配备要求表》
	序号
	岗位人员
	职称和资格要求
	职责范围
	人数要求

	1
	项目负责人
	具备注册造价工程师或注册一级造价工程师执业资格。
	负责本项目造价咨询服务的总体统筹、协调工作，对服务质量负责。
	1名

	2
	土建、市政专业负责人
	具备注册造价工程师或注册一级造价工程师（土建专业）。
	负责土建、市政专业造价咨询服务的组织协调工作。
	2名

	3
	土建、市政专业造价人员
	具备土建专业造价从业资格证或执业资格证。
	负责本项目的建筑、装饰、市政、土石方、室外配套、园建绿化等专业造价咨询服务工作。
	不少于2名

	4
	安装专业或电力专业负责人
	具备注册造价工程师或注册一级造价工程师（安装专业）。 
	负责安装专业、电力专业造价咨询服务的组织协调工作。
	1名

	5
	安装专业或电力专业造价人员
	具备安装专业造价从业资格证或执业资格证。
	负责本项目的（包含但不限于）照明、给排水、消防、自动报警、通风及排烟、燃气管道、电梯、泛光照明、人防、弱电、变配电、外电等专业造价咨询服务工作。
	不少于2名

	6
	驻场人员（可为序号1至5中安排的人员）
	具备有效造价执业资格，至少5年以上造价相关工作经验，中级工程师以上职称。
	负责现场造价咨询服务。
	不少于2名


注：
1）以上项目组成人员资历证明材料为满足基本要求的相关证明资料，包括但不限于注册造价工程师或注册一级造价工程师注册证书复印件、专业技术职称资格证复印件、身份证复印件、毕业证复印件、2021年1-3月的社保证明复印件(并加盖缴费证明专用章)或单位代缴个人所得税税单复印件（社保证明含分支机构缴纳的社保证明）。社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保缴纳情况相关证明报委托人核实。
2）部分年份注册造价师或注册一级造价工程师执业资格证书中未注明专业的，以全国注册造价工程师管理系统网页“基本信息”中的“所学专业”为准，需提供网页截图并加盖单位公章。
3）以上人员数量为满足委托人服务要求的最低数量标准，投标人可以提供更多数量的专业人员，但专业技术水平和资历要求必须满足或高于委托人所要求的条件。
4）以上人员年龄为55周岁以下；不得外聘。年龄以开标日期及身份证出生日期为基础计算。

2.2 造价咨询单位明确拟派审核人员必须熟悉财政、财务、工程造价管理政策，能充分胜任从事工程项目投资审核工作。中标后，造价咨询单位应在与委托人在签订合同前按投标时的拟派审核人员名单报委托人备案。

2.3 造价咨询单位必须在拟派人员名单中按委托人要求安排足够的技术人员开展工作，并明确各个项目的审核人员，如委托人认为造价咨询单位派出的审核人员不足以按期完成审核任务，造价咨询单位应按委托人要求增派符合《造价咨询服务人员配备要求表》的审核人员。如委托人认为造价咨询单位派出的审核人员不能胜任工作，委托人有权要求造价咨询单位更换审核人员；

2.4驻场人员除具备有效造价执业资格外，还应有至少5年以上造价相关工作经验、中级工程师以上职称，须服从委托人的工作安排和管理。
造价咨询单位必须针对本项目制定服务方案并作出承诺。

造价咨询单位须独立完成委托人委托的审核业务，不得将审核任务转让第三方完成，保证项目资料的完整，不得遗失、损坏项目资料，并按委托人的要求按期做好已完项目的相关资料移交和归档工作。未经委托人同意，不得以任何形式向任何单位或个人披露审核项目有关的信息，不得对外提供、泄露审核有关情况。
附录A　委托人提供资料一览表
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附录B  承诺造价人员投入表
	序号
	姓名
	担任职务
	专业资格
	备注

	
	
	
	　
	

	
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件一：
工程造价咨询服务考核管理暂行办法
为规范工程造价咨询服务管理工作，加强对造价咨询单位的动态管理，保证服务质量，提高工作效率、建立激励和淘汰机制，根据相关管理制度，特制定本考核管理办法。
一、考核内容
1、基本要求：人员配置及项目负责人是否符合合同要求、档案资枓是否完整有序保管。
2、工作效率：是否按委托人委托单要求的节点时间和总时间内提交相应成果文件。
3、工作质量：造价咨询工作质量是否满足合同要求，全过程造价咨询服务是否满足合同要求。
4、履约配合：是否主动积极配合有关咨询服务工作，在保密及诚信方面的职业橾守。
二、考核原则
1、坚持客观公正，有利于推动工作的原则；
2、坚持考核与经济利益挂钩的原则。
三、考核方式
1、考核组织及人员组成：考核由委托人或委托人委派的相关人员组成。
2、考核方式：釆用定期综合评价，原则每年一次，具体时间根据实际情况确定。
3、考核期间，应由造价咨询单位或项目负责人向考核小组提报评价期完成工作情况的书面汇报材料，并备齐评价期内完成任务的档案资枓。
4、考核报告：在考核工作结束后，由考核组长负责组织，相关人员配合，形成书面报告。考核结果向所有参评单位公布。
四、评分细则
1、按照《造价咨询服务考核评分细则》中的考评项目，对造价咨询单位按照评分表中规定的项目和要求进行评分。
2、考评项目的考核分共计100分，考核小组拫据《造价咨询服务考核评分细则》认真对各单位进行评价，考核得分在90-100分为优秀（含90分）；考核得分在80-90分为良好（含80分)；考核得分在60-80(含60分)为一般；考核得分在60分（不含60分）以下为差。
五、奖惩
1、如最终综合考核分均为差，或者对委托人造成重大影响并形成经济损失，或收到有关部门处罚，以上情况任何一种情况发生，并对造价咨询单位处以10万元罚款，并且委托人有权按照合同相关条款调整合同工作范围或者终止合同、追偿损失。
2、若发现造价咨询单位人员在合同履行过程中有腐败、欺诈、弄虛作假等不良行为以及存在重大失误等问题，委托人将解除合同，并通报政府行政主管部门追究其责任。
六、委托人对《工程造价咨询服务考核管理暂行办法》有更新权力。
表一：造价咨询任务单
表二：造价咨询任务完成确认单
表三：造价咨询服务考核评分细则

	造价咨询任务单
急缓程度：□正常□急□紧急

	咨询工程名称
	
	任务单流水号
	咨询合同号/流水号（01、02…）

	造价咨询单位
	
	咨询费用估算
	

	委托任务内容节点要求、完成期限及计费标准
	

	签发单位
	经办人：日期：

	
	负责人：日期：


注：1、本表一式伍份，委托人三份，造价咨询单位二份，此任务单是造价咨询单位办理支付的凭证，请妥善保存。
2、本表由委托人或委托人委托的成本人员负责签发。
	造价咨询任务完成确认单

	咨询工程名称
	
	任务单流水号
	咨询合同号/流水号（01、02…）

	造价咨询单位
	

	完成情况：（任务完成后由造价咨询单位填写，列明任务内容、完成节点、如超过出约定期限，请注明理由）
	咨询费用计算：（任务完成后由造价咨询单位填写，并附计算依据）
（公章）

	委托人或委托人委托的成本人员确认情况

	完成情况确认：（由成本管理部填写确认，对工作效率及业务质量和完成时间进行评价）
	咨询费用计算确认：（由成本管理部填写、确认）


	经办人签名：
日期：
	负责人签名：
日期：


注：1、本表一式伍份，委托人三份，造价咨询单位二份，此任务单是造价咨询单位办理支付的凭证，请妥善保存。
2、本表由造价咨询单位填写，委托人或委托人委托的成本人员进行确认。
造价咨询服务考核评分细则
造价咨询单位名称：              考评期：
	序号
	考核项目
	评分细则
	标准
分值
	实际得分
	扣分
原因

	一
	基本要求
（20分）
	人员配备是否符合投标承诺（2分），人员更换是否提前书面告之（1分），项目负责人是否更换（5分），专业负责人是否更换（3分）。（全部满足10分，并按上述分值进行评分，最多扣10分）
	10
	
	

	
	
	考核期内，编审台帐是否登记齐全（2分），存档资枓是否齐全（2分），收发文是否登记齐全（1分）。（全部满足5分，不齐全1个扣1分，并按上述分值进行评分，最多扣5分）
	5
	
	

	
	
	造价咨询单位书面汇报情况评分。（书面汇报应包括本考核期工作总结，工作中存在的问题及对今后工作的建议）
	5
	
	

	二
	工作效率（25分)
	依照造价咨询任务单的计划完成时间，考核造价咨询单位是否在规定时间内完成造价成果文件，概算阶段：在规定期内完成得25分，非业主原因延迟完成时间，延迟时间在3天以内的扣4分，延迟时间在4-10天的扣6分，10天以上的扣25分，预算、结算阶段：（含工程变更审核）扣分标准：每个任务单延迟时间在3天以内的扣1分，延迟时间在4-10天的扣2分，10天以上的扣3分，最多扣25分。
	25
	
	

	三
	工作质量
（40分）
	建立完整有效的质量保证体系，质量保证体系中必须有复核及审核程序。（完整有效得3分，一般得1分，不完整有效0分）
	3
	
	

	
	
	每一项子目工程量误差超过±3%（包含3%），扣1分；以只、个出现的计量单位，工程量错一项扣1分；漏项一项扣2分，最多扣22分。
	22
	
	

	
	
	定额或费用应用错误一项扣1分；重大单价错误，一项扣2分；最多扣15分。
	15
	
	

	四
	履约配合（15分)
	考核期内存在问题是否及时与业主沟通（2分），业主组织会议是否按时参加（1分），是否及时配合政府相关部门审计（2分〕。（全部满足得5分，并按上述分值进行评分每缺席1次扣1分，最多扣5分）
	5
	
	

	
	
	是否有串通施工、监理等单位弄虛作假的现象；在没有得到相应许可的情况下，是否对外公开涉及任何机密的资枓（全部满足得10分，违规一次扣10分）。
	10
	
	

	合计得分
	
	

	考核组（签名）：                                         检查时间：
	
	


附件二：保函格式
履约保函
编号:        
签发日期:
致：                                   （以下简称“受益人”）：
鉴于                                                             （以下简称“被担保人”）已与受益人签订了编号为                                的“            合同名称              ” （以下简称“合同”），金额 （大写）：人民币                                         元（RMB                            ）。我方作为保证人接受被担保人的委托，在此向受益人提供不可撤销合同履约保证：
一、本保函担保的金额为（大写）人民币                        元（RMB               ）。
二、本保函担保的期限自本保函签发之日起至         年      月      日下午五时。
三、在本保函的担保期间内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知原件后  十  个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保函担保的最高金额。
四、受益人出具的书面索赔通知书无需要求证明被担保人是否违约或索赔金额是否恰当，但受益人书面索赔通知书必须在本保函担保期内送达我方。
五、我方出具本保函后，受益人与被担保人对合同进行的任何修订，或受益人对合同有关事项的任何忍让皆不会解除或减轻我方于本保函担保项下的责任。
六、本保函担保的保证期届满，或我方向受益人支付索赔款已达本保函担保的最高金额，我方的保证责任免除，以两者中较早发生者为准。本保函到期后保函正本应退还我方。本保函到期后无论保函正本退还我方与否，本保函到期即自动失效。
七、本保函对保证人及其继受人有不可撤销的约束力，保证人自愿作出上述承诺，并清楚了解本保函法律含义。
八、本保函担保项下的权利不得转让或出让，但可由受益人之继承人或其受让人继承。
九、本保函担保适用中华人民共和国法律。
十、本保函担保以中文文本为准，涂改无效。
保证人（盖章）：                          银行
法定代表人或授权委托代理人（签名）：           
第五章 投标文件格式
封面一：

湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务
技术文件

（正本）
封面二：
湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务
技术文件

（副本）
封面三：

湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务
商务文件

（正本）
投标人：                                            （加盖公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）

       年       月       日
封面四：

湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务
商务文件

（副本）
投标人：                                            （加盖公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）

       年       月       日
目录

一、投标函及投标报价书
二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、资格审查资料

六、企业实力部分资料

七、对合同条款的响应承诺

八、其他资料

一、投标函

湛江市代建项目管理局：
1．我方已仔细研究了               招标文件的全部内容，愿意参与投标。投标报价如下：

本项目招标范围内的造价咨询服务投标总报价为    元人民币。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

3.我方承诺对投标文件的真实性、可靠性和准确性负责，并承诺不存在侵权的行为，若因投标文件的真实性、可靠性、准确性以及侵权行为，造成的后果及法律责任，与招标代理机构和招标人无关，我方完全承担因此而造成的一切后果及法律责任。

4．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在本招标文件规定的期限内与贵司签订合同。

（2）我方承诺将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按服务合同以及我方在投标文件中的承诺签订合同，按质、按量、按期完成建设任务。承诺完全接受招标人对本项目的要求；承诺本工程的服务质量按国家有关执行。

投标人：                     （盖章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地    址：                                       邮    编：               
电子邮箱：                                   
电    话：                                       传    真：               
     年    月    日
投标报价书
	工程名称
	

	投标单位
	

	投标人投报造价咨询费用（元）
	           元
(下划线所填写保留小数点后四位数)

	项目负责人
	

	服务期限
	


注：1、有效投标报价范围为：有效投标报价≤招标控制价×100％，投标人投报超出报价范围的，其投标将被否决。

2、投标人投标报价低于招标控制价×90%的，必需提供有造价咨询资质的第三方咨询单位出具的成本分析报告予以证明其报价的合理性。否则，将视为投标人低于成本竟价而否决其投标。
投 标 人（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日    期：    年   月   日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

                               投标人：          
（加盖公章）

      年      月      日

三、授权委托书

本人              （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：


                   
（加盖公章）

法定代表人：


        
（签字）

身份证号码：


                            

委托代理人：


                     
（签字）

身份证号码：


                            

       年       月       日

四、投标保证金

1、若采用现金，由湛江市公共资源交易中心代收投标保证金，其缴纳情况以湛江市公共资源交易出具的信息为准。（详见本招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1）
（投标人可以放投标保证金汇款凭证复印件或扫描件。）

若采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中（原件单独密封递交）

银行保函格式：

投标保证金银行保函
保函编号：          

湛江市代建项目管理局：

兹有            （以下称“投标人”）在          （以下简称“我方”）开设基本存款账户，其账号为：          。鉴于投标人于   年   月   日参加你方                项目招标的投标，我方在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，一旦收到你方提出的下述任何一种情形的书面通知之日起7个工作日内，我方无条件地向贵方支付人民币（大写）     元整 [保证金金额]（（小写）￥          元）：

若投标人在投标有效期内撤销投标文件；

中标后无正当理由不与招标人订立合同；

在签订合同时向招标人提出附加条件；

不按照招标文件要求提交履约保证金；

发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。

本保函自开具之日起生效，有效期截止日期为   年   月   日(注：有效期截止日期不得少于本项目的投标有效期)。到期后，无论你方是否将保函正本退回我方，本保函均自动失效。要求我方承担保证责任的通知应在本保函有效期内送达我方。

担保人名称（投标人基本存款账户开户银行）（盖单位公章）：            
担保人法定代表人或委托代理人（签字）：                    

日期：   年   月   日

担保人地址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话（手机）：

注：1、本投标保证金银行保函为参考样本，各投标人可使用本参考样本或按其基本户开户银行出具的投标保证金银行保函样本（须涵盖本参考样本的所涉信息及要求）。

2、各投标人须从其基本户开户银行出具投标保证金银行保函为招标人对本项目投标保证金银行保函的要求。
五、资格审查资料

（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）拟委任的人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	学历
	职称/资质
	专业
	经验
年限
	本项目担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
除项目负责人外，本表中其他人员资料不作为资格审查内容，仅作为评标资料。

投标人应保证拟派的驻场人员，自签订合同之日起至合同全部服务内容完成之日止，将常驻现场并接受招标人的考勤。如果不能够按照此要求实施，投标人自愿接受招标人的制裁措施。

投标人应保证拟委任的人员在中标公示完成后（无异议）1个工作日内进驻开始服务。

（三）主要人员简历表
	姓   名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗
证书）名称
	

	职   称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事造价咨询工作年限
	

	毕业学校
	

	主要工作经历

	时   间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、项目团队组成人员每人一份简历表。
投标人应按招标文件相关要求提供项目组成人员资历证明材料。
（四）投标人声明
投标人声明
湛江市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

    本公司就参加 湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）全过程造价咨询服务 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广东省行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字）：

项目负责人（签字）：

2021年   月   日
（五）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询截图及其他资料。

六、企业实力部分资料
（由投标人根据评分表自行提供）

七、对合同条款的响应承诺

  对合同条款的响应承诺

     [招标人]        ：
    我司已充分阅读了招标文件合同条款的所有内容，我司保证响应招标人提出的合同条款，如果我们的投标被接受，将按招标文件规定的合同条款与贵公司签订合同，否则，同意被视为自动放弃中标，由贵公司没收我司提交的投标保证金，并由我司承担因此而产生的全部法律责任。
投标人名称（加盖公章）：                                    
法定代表人或委托代理人（签名）：                 

日    期：      年   月    日

八、其他资料
投标人认为有必要提交的其他资料，格式自定。
制定










